# Diseño y optimización de una arquitectura de red segura

# basada en principios Zero Trust para un despacho de servicios jurídicos

# Segmentación, control de acceso y detección de intrusiones

Alumno:	Joel Angel Balboa Arrojo

Tutor:		Francisco Manuel Collazos Gámiz

Bàtxelor en Informática

Semestre 2. Edición 2025 - 2026

Junio 2026

Universitat Carlemany

ÍNDICE

ÍNDICE	2

- Introducción y contextualización del proyecto	4

1.1. Descripción y situación inicial	4

1.2 Problema detectado y necesidades del cliente	5

1.3. Posibles soluciones valoradas	6

1.4. Design Thinking: empatizar, definir e idear	6

1.5. Diagrama de Ishikawa	8

1.6. Diagrama DAFO	9

2. Alcance del proyecto	10

2.1 Qué incluye el proyecto	10

2.2 Qué queda fuera del proyecto	11

2.3. Resumen elementos incluidos - excluidos del proyecto	13

2.4. Recursos disponibles y limitaciones	13

2.5 Requisitos Funcionales y No funcionales	15

2.6 Objetivos SMART y OKR	16

3. Planificación del proyecto	19

3.1. Lista de tareas e hitos	19

3.2. Dependencias entre tareas	20

3.3. Diagrama de Gantt	21

3.4. Diagrama PERT o camino crítico	22

4. Marco teórico	23

4.1 Arquitectura Zero Trust	23

4.2 Segmentación de redes mediante VLANs	24

4.3 Firewall de nueva generación	24

4.4 Sistemas de detección de intrusiones (IDS)	25

4.5 Auditoría de seguridad mediante escaneo de puertos	26

4.6 Entorno de emulación de redes	27

5. Diseño de topología y arquitectura	27

5.1 Diagramas de red	28

5.2 Distribución de Vlans	29

5.3 Tabla de direccionamiento	31

5.4 Matriz de comunicación entre zonas	31

5.5 Tabla de reglas	33

6. Entorno laboratorio	34

6.1 Entorno de virtualización	35

6.2 Appliances utilizados	36

6.3 Topología del laboratorio	38

6.4 Configuración base y validación del entorno	39

7. Auditoría inicial — situación PRE	40

7.1 Metodología y herramientas	40

7.2 Descubrimiento de hosts	41

7.3 Puertos y servicios con debilidades detectados	42

7.4 Línea base para la comparativa	44

8. Implementación de la segmentación	44

8.1 Configuración de VLANs en el firewall y los switches	45

8.2 Acceso a la interfaz de administración	46

8.3 Reglas de firewall aplicadas	47

8.4 Verificación de comportamiento	49

X1. Bibliografía de referencia	51

X2. Anexos	52

A. Instalación del entorno	52

Anexo B. Importación de appliances	55

Anexo C. Configuración de los servicios objetivo de auditoría	58

Anexo D. Resultados completos de la auditoría Nmap (PRE)	63

Anexo E. Acceso a la interfaz web de OPNsense	70

- Introducción y contextualización del proyecto

### "Diseño y optimización de una arquitectura de red segura bajo principios Zero Trust para un despacho de servicios jurídicos: Segmentación, control de acceso y detección de intrusiones"

## 1.1. Descripción y situación inicial

Con el presente trabajo se busca abordar el diseño y la optimización de una arquitectura de red segura para una PYME del sector jurídico, aplicando principios acotados de Zero Trust e incorporando un sistema de detección de intrusiones mediante herramientas gratuitas y de código abierto, en un entorno de laboratorio simulado. Para comprobar el diferente nivel de exposición entre la situación inicial y la final se realizará una acotada auditoría de seguridad mostrando los puntos más importantes entre las dos situaciones.

El punto inicial, del que partimos es una infraestructura de red completamente plana, sin ninguna segmentación de red, seguridad en control de acceso ni monitorización del tráfico. 
Con este escenario inicial buscamos reproducir la situación real de muchas PYMES y con más énfasis a las que tratan con información sensible y a su vez, sirviéndonos de base para poder comparar, la mejora de seguridad que puede aportar la solución propuesta.

La empresa sobre la que trabajaremos es una PYME ficticia con nombre Legal JBA y Asesores, tratándose de un despacho jurídico multidisciplinar de 18 empleados distribuidos en seis áreas: Mercantil, Laboral, Fiscal y Civil. El sector jurídico ha sido elegido especialmente porque presenta una justificación natural y sólida para la aplicación de principios Zero Trust, tratando información confidencial, protegida por el secreto profesional y que contiene datos de carácter personal especialmente sensibles en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y donde cada abogado debe tratar solo los expedientes que estén relacionados con su área.

La red actual de Legal JBA y Asesores responde a un modelo típico de crecimiento, partiendo inicialmente de unos pocos trabajadores y equipos hasta el actual estado, incorporando empleados, ampliando equipos, un servidor de expedientes y servicios de conectividad a medida que el despacho ha crecido, sin que en ningún momento se haya diseñado una arquitectura que contemple el control de acceso, la segmentación o la visibilidad del tráfico.

## 1.2 Problema detectado y necesidades del cliente

La situación descrita en el anterior apartado deriva en un problema central claramente identificable, la red de Legal JBA y Asesores presenta una exposición elevada ante accesos no autorizados y movimientos laterales, internos como externos, sin ningún mecanismo que permita detectarlos ni contenerlos.

El origen de esta exposición se analiza en los siguientes puntos además, vemos las siguientes necesidades concretas del cliente:

- Necesidad de separación lógica en los recursos:

La red plana actual permite que cualquier dispositivo conectado acceda a los demás sin restricción. Se necesita segmentar la red de forma que los diferentes elementos (PCs, Servidor, Wi-Fi, Impresoras, Cámaras…) sean accesibles entre ellos solo si previamente se ha permitido, operando sino en entornos aislados y sin opción a poder saltar entre los diferentes elementos de red.

- Control de acceso basado en el principio de mínimo privilegio:

No se debería poder acceder a recursos fuera de su área de trabajo. Se necesita un esquema de control de acceso que, a nivel de red, garantice que cada segmento funcional solo tenga visibilidad sobre los recursos estrictamente necesarios para su actividad.

- Visibilidad y detección de comportamiento anómalo:

Actualmente el despacho no dispone de ningún mecanismo que le permita detectar accesos no autorizados, escaneos internos o movimientos laterales entre equipos. Se necesita una solución de monitorización que genere alertas ante tráfico sospechoso y tengamos trazabilidad de los eventos de que ocurren en la red.

- Aislamiento de la red de invitados:

Como se ha comentado en el primer punto, actualmente existe una red lineal donde el servicio de Wi-Fi ofrecido a terceros es el mismo que el Wi-Fi interno corporativo. Se necesita una red de invitados que ofrezca acceso únicamente a internet y esté completamente aislada del resto de la infraestructura del despacho.

- Acceso remoto seguro y controlado:

Los trabajadores que acceden remotamente a los recursos del despacho lo hacen a través de medios no controlados, VPN básica sin autenticación adicional, Anydesk, Teamviewer… Se necesita unificar el servicio a una solución VPN segura y reforzar este con medidas mínimas de verificación adicional.

- Solución viable con recursos limitados:

El despacho no dispone de presupuesto histórico en seguridad ni de personal especializado. Cualquier solución debe ser implementable con herramientas de código abierto, sin coste de licencias, y gestionable por un equipo de IT reducido.

## 1.3. Posibles soluciones valoradas

Como posibles soluciones encontramos las siguientes:

- Solución 1:

Contratar una solución de seguridad gestionada de un proveedor que incluya firewall, gestión de identidad, IDS, segmentación como servicio… 
Esta opción puede cubrir todas las necesidades identificadas, pero presenta un gran obstáculo para el contexto del proyecto. El coste de servicio, licencias y hardware es elevado para una PYME sin un presupuesto en comunicaciones y seguridad, siendo inviable aplicar soluciones en un espacio corto de tiempo, con lo que puede implicar seguir con la actual dinámica.

- Solución 2:

Realizar la segmentación on-premise con herramientas open source y principios Zero Trust acotados. 
Diseñar e implementar en un entorno de laboratorio simulado (GNS3/EVE-NG) una arquitectura de red segmentada mediante VLANs, con firewall por zonas, control de acceso basado en roles, acceso remoto reforzado y despliegue de Suricata como sistema de detección de intrusiones. De esta forma, el coste es mínimo, con opción a ver si la mejora proporcionada es válida y pudiendo aplicarla en un corto espacio tiempo.

## 1.4. Design Thinking: empatizar, definir e idear

Con el fin de definir una solución alineada con las necesidades reales del cliente, se ha aplicado la metodología Design Thinking, centrando el análisis en las tres primeras fases: empatizar, definir e idear. Este enfoque permite comprender el contexto del despacho jurídico, identificar el problema principal y valorar distintas alternativas antes de seleccionar la solución que se desarrollará durante el proyecto.

### Empatizar

Con la primera fase buscamos comprender el entorno de trabajo del cliente y que necesidades existen y condicionan la solución que buscamos aplicar.

Al tratarse de un despacho jurídico la actividad diaria de este implica el tratamiento continuo de documentos confidenciales, expedientes judiciales, contratos, información económica…
También vemos que, parte del personal necesita acceder ocasionalmente a los recursos corporativos desde ubicaciones externas, y que clientes y colaboradores utilizan la red inalámbrica de invitados cuando acuden a las oficinas.

La prioridad del despacho no consiste únicamente en proteger la infraestructura informática, sino en garantizar la confidencialidad de la información de sus clientes sin aumentar la complejidad de gestión ni realizar grandes inversiones.

A partir de este análisis se identifican las principales necesidades del cliente:

  - Proteger la información confidencial frente a accesos no autorizados.

  - Limitar la comunicación entre departamentos aplicando el principio de mínimo privilegio.

  - Disponer de un acceso remoto seguro para el personal autorizado.

  - Separar completamente la red corporativa de la red destinada a invitados.

  - Detectar comportamientos anómalos o intentos de acceso indebidos mediante mecanismos de monitorización.

  - Implantar una solución técnicamente viable utilizando herramientas de código abierto y un coste reducido.

Estas necesidades complementan las descritas en el anterior apartado 1.2, permitiendo comprender no solo los problemas técnicos que existen, sino también las limitaciones organizativas y económicas de la empresa.

### Definir

Tras analizar el contexto general del despacho, se identifica un problema principal que resume la situación actual de la infraestructura.

La red corporativa ha evolucionado conforme el despacho ha ido creciendo, ampliando los equipos y servicios sin una planificación específica de red y seguridad. Como consecuencia, todos los dispositivos comparten un mismo segmento de red y existe una confianza implícita entre ellos.

Esta situación nos muestra que existen diversos riesgos:

  - Cualquier dispositivo puede comunicarse con el resto de la red y por tanto comprometerla de diferentes formas .

  - Los usuarios disponen de una visibilidad superior a la necesaria.

  - No existen herramientas capaces de detectar movimientos laterales o actividades sospechosas.

  - El acceso remoto se realiza mediante herramientas inseguras y sin controles adicionales.

  - La red inalámbrica utilizada por invitados comparte recursos con la red corporativa.

En consecuencia, el problema que buscamos abordar podría definirse como:

La infraestructura de red de Legal JBA y Asesores presenta una elevada exposición frente a accesos no autorizados y movimientos laterales debido a la ausencia de segmentación, control de acceso y mecanismos de monitorización de seguridad.

### Idear

Con el problema identificado, se establecen diferentes soluciones teniendo en cuenta las necesidades del cliente, las limitaciones presupuestarias y el alcance establecido.

En primer lugar, se valoró la posibilidad de implantar una solución comercial completamente gestionada, integrando firewall de nueva generación, sistemas de detección de intrusiones, gestión centralizada de identidades y otros mecanismos avanzados de seguridad. Aunque esta alternativa proporciona un elevado nivel de protección, requiere una inversión económica significativa y un nivel de especialización técnica que no resulta compatible con el escenario planteado.

Como segunda alternativa, se estudió el diseño de una arquitectura basada en herramientas de código abierto, implementada en un entorno de laboratorio.

Esta opción permite reproducir un escenario representativo, aplicar principios de Zero Trust de forma acotada y validar si existe una mejora de seguridad mediante auditorías de seguridad antes y después de la implementación.

Tras comparar ambas posibilidades, se selecciona la segunda alternativa al ofrecer un equilibrio adecuado entre seguridad, viabilidad técnica y coste de implantación. La solución propuesta contempla la segmentación de la red mediante VLAN, la aplicación de políticas de firewall, el aislamiento de la red de invitados, la incorporación de un acceso remoto seguro y el despliegue de Suricata como sistema de detección de intrusiones.

Esta propuesta permite responder a las necesidades identificadas durante las anteriores fases de empatía y definición, manteniendo un alcance realista y plenamente alineado con los objetivos del proyecto.

## 1.5. Diagrama de Ishikawa

Con el objetivo de identificar las causas originarias del problema principal, se ha elaborado el siguiente diagrama de Ishikawa. 
Este análisis permite representar de forma estructurada los factores relacionados con la tecnología, el entorno, los procesos, las alertas, las personas y la gestión, todos factores que contribuyen a la elevada exposición de la infraestructura de red frente a accesos no autorizados y movimientos laterales.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa. Elaboración propia.

## 1.6. Diagrama DAFO

Complementando la anterior Figura1. Diagrama de Ishikawa, se presenta la siguiente Figura2. Análisis DAFO, que permite evaluar la situación actual de Legal JBA y Asesores desde una perspectiva más estratégica. 
Este análisis identifica las fortalezas y debilidades internas, las oportunidades y las amenazas externas, permitiendo una correcta adecuación y justificación de la solución propuesta a las necesidades del cliente.

Figura 2. Análisis DAFO — Legal JBA y Asesores. Elaboración propia.

2. Alcance del proyecto

## 2.1 Qué incluye el proyecto

El proyecto se centra en el diseño, implementación y validación de una arquitectura de red segura para el despacho jurídico ficticio Legal JBA y Asesores, configurado en un entorno virtualizado de laboratorio, partiendo de una red inicial completamente plana y sin segmentación. 
Los elementos que forman parte del alcance son los siguientes:

- Diseño de topología segmentada:

Definición de un diseño de red dividida en zonas diferenciadas mediante zonas y VLANs: áreas jurídicas (Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil), administración/IT, servidores y red de invitados. 
Se incluye la situación inicial con el diagrama de red base y el diagrama con la solución final objetivo, la tabla de direccionamiento y las reglas de comunicación entre segmentos.

- Implementación en entorno de laboratorio simulado:

Toda la implementación se realizará en un entorno simulado mediante GNS3 o EVE-NG. Se incluye la configuración de los elementos de red virtuales necesarios: switches con soporte de VLANs, firewall con las políticas entre zonas y los dispositivos finales representativos que sean necesarios en cada segmento.

- Control de acceso a nivel de red:

Aplicación de principios de mínimo privilegio mediante reglas de firewall y ACLs entre VLANs. Cada segmento tendrá permitido únicamente el tráfico estrictamente necesario para su función, bloqueando por defecto cualquier comunicación no autorizada entre zonas.

- Acceso remoto reforzado:

Configuración de una solución VPN como único mecanismo de acceso remoto a los recursos del despacho, sustituyendo el uso actual de herramientas no controladas (AnyDesk, TeamViewer, …). Se añadirán medidas mínimas para la verificación de acceso.

- Red de invitados diferenciada:

Configuración de una red de invitados con acceso únicamente a internet, completamente aislada de la red corporativa interna.

- Despliegue de sistema IDS:

Instalación y configuración de Suricata como sistema de detección de intrusiones en el entorno simulado, con generación de alertas ante tráfico de prueba controlado.

- Auditoría de seguridad pre/post implementación:

Ejecución de auditorías de exposición con Nmap (descubrimiento, escaneo de puertos y scripts NSE) y verificación manual de acceso a los servicios detectados, para la situación inicial y la situación final, utilizando las mismas herramientas y métricas para garantizar una correcta comparativa en los resultados.
Ambas auditorías se ejecutarán desde el mismo equipo atacante virtual, utilizando el mismo perfil de escaneo y desde la misma zona de red, garantizando así la comparabilidad de los resultados.

- Documentación técnica completa:

Memoria del proyecto con las decisiones de diseño justificadas, pasos de configuración, capturas de evidencia y análisis comparativo pre/post.

## 2.2 Qué queda fuera del proyecto

Con el siguiente apartado queremos delimitar explícitamente los elementos que podrían considerarse relevantes para una arquitectura de red segura completa pero que, quedan excluidos del alcance de este TFB. 
Esta delimitación responde a criterios de viabilidad técnica, temporal y de recursos, esto no implica que dichos elementos carezcan de valor.

- Integración con servicios cloud

La conectividad con entornos cloud, configuración de redes virtuales y la gestión de identidad mediante soluciones como Microsoft Entra ID quedan fuera del alcance de este proyecto. 
Su implementación requeriría licencias, servicios de pago y una complejidad de integración que excede los recursos disponibles y el enfoque de red on-premise del TFB. Se añade y documenta como línea de mejora futura, siendo un de los siguientes pasos lógicos una vez consolidada la arquitectura on-premise.

- Gestión centralizada de identidad y Directorio Activo

No se implementará ningún servidor de Directorio Activo (Active Directory / LDAP) ni solución de Single Sign-On. El control de acceso se aplica íntegramente a nivel de red mediante VLANs, ACLs y reglas de firewall, que es el enfoque propio de un proyecto de diseño de red. 
La gestión de identidad centralizada se propone como mejora futura complementaria a la integración cloud.

- Alta disponibilidad y redundancia

No se contemplan configuraciones de alta disponibilidad, como enlaces redundantes, balanceo de carga o failover entre los diferentes dispositivos. 
El entorno de laboratorio simulado no requiere estos elementos para validar los objetivos de seguridad definidos.

- Explotación activa y auditoría de seguridad avanzada

La validación de la solución se limita a una breve auditoría de los servicios expuestos pre/post con Nmap y verificación manual de acceso. 
No se realizarán pruebas de penetración activa, explotación de vulnerabilidades ni análisis forense. El objetivo es solo medir la reducción de exposición, no ejecutar un test de intrusión profesional completo.

- Despliegue sobre infraestructura real

El proyecto se desarrolla en un entorno de laboratorio simulado mediante GNS3. No se realizará ninguna implementación sobre equipos físicos reales ni sobre la infraestructura de ninguna empresa.

- Múltiples herramientas IDS/IPS en paralelo

Solo se desplegará Suricata como sistema de detección de intrusiones. No se compararán ni se implementarán soluciones IDS entre sí. El objetivo es validar el funcionamiento del IDS elegido, no realizar un análisis comparativo de herramientas.

## 2.3. Resumen elementos incluidos - excluidos del proyecto

| Tarea | Incluido en proyecto | Excluido en proyecto |
| --- | --- | --- |
| Segmentación Vlans | X |  |
| Firewall con zonas | X |  |
| IDS Suricata | X |  |
| Acceso remoto VPN seguro | X |  |
| Aislamiento de red Wi-Fi invitados | X |  |
| Auditoría pre-implementación | X |  |
| Auditoría post-implementación | X |  |
| Integración con elementos Cloud |  | X |
| AD / Gestión de identidades |  | X |
| Alta disponibilidad y redundancia |  | X |
| Despliegue en infraestructura real |  | X |
| Comparativa de herramientas |  | X |
| Pentest interno |  | X |

## 2.4. Recursos disponibles y limitaciones

Las siguientes tablas exponen los recursos disponibles que se utilizaran en el proyecto.

En esta primera tratamos los recursos que se utilizan en el proyecto:

| Elemento | Recurso elegido | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Base de simulación de red | 3 GNS | Entorno de laboratorio virtual para simular la topología de red completa |
| IDS/IPS | Suricata | Sistema de detección de intrusiones open source |
| Firewall | pfSense / OPNsense | Solución de firewall open source |
| Auditoría | Nmap | Escáner de descubrimiento, puertos y servicios para auditoría pre/post |
| Software | VirtualBox / VMware / KVM | Hipervisor para alojar y gestionar los nodos de laboratorio |
| Hardware | Maquina personal del alumno | Máquina con los recursos necesarios y suficientes para ejecutar el entorno virtual |

Para esta segunda tabla, dado que el proyecto se basa íntegramente en herramientas de código abierto y en infraestructura propia, el coste económico directo es nulo. 
A continuación se expone una estimación orientativa del coste interno del proyecto:

| Elemento | Coste aproximado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Licencias y software | 0 € | Todas las herramientas que se trataran en el proyecto son de código abierto y gratuitas |
| Hardware | 0 € | El equipo utilizado es el propio personal, no existe ningún coste de nuevo hardware |
| Servicios Cloud o alojamiento | 0 € | El entorno que se prepara es totalmente en local y no es necesario adquirir soluciones Cloud |
| Dedicación equipo | 330 Horas x 10€/H = 3.300€ | Coste interno estimado, es orientativo a 30H por 11 semanas. |
| Otros costes adicionales | 0 € | No existe ningún otro coste adicional que sea necesario para el proyecto |

Como limitaciones que podemos encontrar en nuestro proyecto:

- Entorno exclusivamente simulado:

No se dispone de acceso a infraestructura física real. 
Todos los resultados se obtienen en un entorno de laboratorio virtualizado, lo que implica que valores de métricas como latencia, rendimiento, carga, etc…  no son extrapolables directamente a un entorno de producción real. Los resultados son válidos a efectos de comparación relativa pre/post.

- Equipo de IT reducido en el escenario ficticio:

Legal JBA y Asesores cuenta con un perfil de IT reducido y sin especialización en seguridad, lo que limita la complejidad de las soluciones que se pueden proponer como implementables de forma autónoma por el despacho. Las soluciones elegidas priorizan la viabilidad operativa sobre la exhaustividad técnica.

- Sin presupuesto para licencias comerciales:

Todas las herramientas utilizadas son de código abierto y gratuitas. Quedan excluidas soluciones que requieran licencias de pago, suscripciones cloud o hardware específico de fabricante.

- Alcance acotado de Zero Trust:

Los principios Zero Trust se aplican de forma acotada al nivel de red: segmentación, mínimo privilegio y control de acceso por VLANs. No se implementarán otros puntos de Zero Trust como verificación continua de identidad, inspección profunda de paquetes o gestión de dispositivos endpoint entre otros.

## 2.5 Requisitos Funcionales y No funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema para satisfacer las necesidades identificadas. Se indica para cada uno el criterio que permitirá verificar su cumplimiento.

| ID | Requisito | Criterio comprobación |
| --- | --- | --- |
| RF01 | La red deberá dividirse en zonas diferenciadas: Usuarios, administración / IT, invitados | Diagrama de red final VLANs etiquetadas y reglas de comunicación |
| RF02 | El firewall deberá aplicar reglas de filtrado entre zonas siguiendo el principio de mínimo privilegio. Permitiendo solo tráfico estrictamente necesario | Tabla de reglas permitidas y bloqueadas, con pruebas de conectividad |
| RF03 | La red de invitados deberá estar completamente aislada de la red corporativa, permitiendo únicamente acceso a internet | Prueba de conectividad desde la red de invitados hacia recursos internos: denegado |
| RF04 | El sistema IDS (Suricata) deberá detectar y registrar tráfico sospechoso ante pruebas controladas de escaneo interno | Capturas de alertas generadas durante las pruebas de validación |
| RF05 | La solución deberá incluir un mecanismo de acceso remoto reforzado para el personal que trabaja fuera de la oficina | Evidencia de configuración y prueba de acceso remoto con las medidas aplicadas |

Los requisitos no funcionales describen las condiciones y restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, independientemente de su funcionalidad específica.

| ID | Requisito | Criterio comprobación |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | La solución deberá implementarse íntegramente con herramientas de código abierto, sin coste de licencias | Inventario de las herramientas utilizadas |
| RNF02 | El entorno de implementación será un laboratorio simulado. No se realizará ningún despliegue sobre infraestructura real | Descripción del entorno utilizado y capturas de la topología |
| RNF03 | La documentación generada deberá permitir reproducir la configuración básica de forma independiente | Pasos de configuración, capturas de pantalla y anexos técnicos |
| RNF04 | La evaluación de la mejora de seguridad deberá comparar el estado inicial y el estado final utilizando las mismas herramientas y métricas | Tabla comparativa pre/post con métricas equivalentes: puertos expuestos, debilidades de configuración confirmadas, alertas |

## 2.6 Objetivos SMART y OKR

### Objetivo SMART

| ID OS01 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Caracterizar la situación inicial de la red de Legal JBA |
| Especifico | Diagrama de red base, inventario de activos y auditoría inicial |
| Medible | Puertos, servicios y debilidades de configuración detectadas |
| Alcanzable | Con herramienta Nmap y verificación manual en laboratorio controlado |
| Relevante | Nos marca una línea de inicio base pre-implementación |
| Temporal | Fase 1 |

| ID OS02 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Diseño de una topología segmentada |
| Especifico | Creación de al menos 4 zonas diferenciadas (usuarios, administración/IT, servidores, invitados) con tabla de reglas entre zonas |
| Medible | Diagrama de red validado y tabla de comunicaciones |
| Alcanzable | Con implementación en GNS3/EVE-NG |
| Relevante | Elimina la red plana actual y se establecen bases para las siguientes fases del proyecto |
| Temporal | Fase 2-3 |

| ID OS03 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Implementar segmentación y firewall por zonas |
| Especifico | VLANs activas y reglas de firewall aplicando mínimo privilegio a nivel de red |
| Medible | Pruebas de conectividad entre las diferentes zonas, documentación de accesos permitidos y denegados |
| Alcanzable | Con herramientas open source en laboratorio |
| Relevante | Parte principal técnica del proyecto |
| Temporal | Fase 4 |

| ID OS04 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Desplegar solución IDS |
| Especifico | Desplegar IDS Suricata operativo y configurado en el entorno simulado |
| Medible | Configuración de alertas y registros ante pruebas controladas de escaneo interno |
| Alcanzable | Herramienta open source Suricata |
| Relevante | Cubrir la necesidad de visibilidad del tráfico |
| Temporal | Fase 5 |

| ID OS05 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Comparar métricas de exposición pre/post |
| Especifico | Realizar comparación con las mismas herramientas y métricas |
| Medible | Reducción de puertos expuestos, debilidades de configuración y accesos no autorizados |
| Alcanzable | Reproducible en laboratorio, con herramienta Nmap y verificación manual |
| Relevante | Demostrar el valor real de la solución ofrecida. |
| Temporal | Fase 6 |

| ID OS06 | Descripción |
| --- | --- |
|  | Documentar decisiones técnicas y líneas futuras |
| Especifico | Ofrecer una diferenciación clara entre el alcance implementado y lo propuesto como mejora |
| Medible | Apartados de limitaciones y mejoras futuras presentes en la memoria |
| Alcanzable | Aportando documentación necesaria |
| Relevante | Ofrecer futuras lineas de ampliación del proyecto |
| Temporal | Fase 7 |

### Objetivo OKR

Mejorar la seguridad de la red de un despacho jurídico mediante una arquitectura segmentada con principios Zero Trust acotados, validada en entorno de laboratorio.

| ID | Métrica clave |
| --- | --- |
| KR1 | Reducir al menos un 70% el número de puertos accesibles desde la red de invitados hacia la red corporativa, medido con Nmap antes y después de la implementación |
| KR2 | Bloquear el 100% de las pruebas de conectividad no autorizada entre VLANs, documentando cada regla de firewall aplicada y el resultado de la prueba correspondiente |
| KR3 | Registrar al menos una alerta en Suricata por cada prueba de escaneo controlado ejecutada, con un tiempo de detección inferior a 60 segundos desde el inicio del escaneo |
| KR4 | Presentar una tabla comparativa pre/post con un mínimo de 4 métricas equivalentes: puertos expuestos, servicios accesibles entre zonas no autorizadas, debilidades de configuración confirmadas mediante Nmap, verificación manual y alertas IDS generadas |
| KR5 | Documentar posibles líneas de mejora futura con justificación técnica |

3. Planificación del proyecto

## 3.1. Lista de tareas e hitos

El proyecto se estructura en diez fases, con tareas concretas, duración estimada y un resultado tangible que actúa como criterio de cierre de fase. 
También se señalan hitos que marcan puntos de control marcados en el desarrollo del trabajo.

| ID | Titulo | Descripción | Tiempo estimado | Entrega asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Definir alcance del proyecto | Creación de Legal JBA y Asesores, análisis de la situación inicial, necesidades, Design Thinking, diagramas Ishikawa y DAFO | 1 semana | Entregable 1 |
| F2 | Marco teórico | Revisión de conceptos clave: Zero Trust, segmentación de red, VLANs, IDS/IPS, auditoría de seguridad | 1 semana | Entregable 2 |
| F3 | Preparación de la arquitectura | Diagrama de red en situación inicial y diagrama de red objetivo. Tabla de VLANs, direccionamiento y reglas de comunicación entre zonas | 1 semana | Entregable 2 |
| F4 | Preparación del laboratorio | Instalación y configuración de GNS3/EVE-NG. Despliegue de switches, firewall y equipos representativos de cada segmento | 1 semana | Entregable 2 |
| F5 | Auditoría inicial | Ejecución de auditoría sobre la red plana inicial. Registro de puertos expuestos, servicios accesibles detectados | 2-4 dias | Entregable 2 |
| F6 | Implementación principal | Configuración de VLANs, definición y aplicación de reglas de firewall con mínimo privilegio entre segmentos. Pruebas de conectividad entre zonas | 1 semana | Entregable 2 |
| F7 | Acceso remoto | Creación de VPN unificada. Configuración de medidas mínimas de verificación adicional para el acceso remoto | 2-4 dias | Entregable 2/3 |
| F8 | Implementación IDS | Instalación y configuración de Suricata en el entorno simulado. Ejecución de pruebas controladas de escaneo interno. Registro y análisis de alertas generadas | 2-4 dias | Entregable 2/3 |
| F9 | Auditoría final | Ejecución de segunda auditoría sobre la red segmentada final. Elaboración de la tabla comparativa con las mismas métricas que la auditoría inicial | 1 semana | Entregable 3 |
| F10 | Redacción final | Redacción de la memoria final, revisión de contenidos, entrega del TFB y preparación de defensa | 3 semanas | Entregable 3 |

A partir de las anteriores fases, se identifican los hitos principales.

Un hito representa un punto de control concreto y que se pueda verificar, que permita confirmar que una fase o conjunto de fases ha producido el resultado esperado antes de continuar con la siguiente etapa.

Es importante señalar que las fases F2 y F3 pueden ejecutarse en paralelo durante la misma semana, al no tener dependencia entre sí. Del mismo modo, las fases F7 y F8 también pueden desarrollarse simultáneamente una vez completada la F6.

La fase F6 Implementación principal actúa como punto crítico del proyecto: cualquier retraso en esta fase afecta directamente a F7, F8 y, en consecuencia, a toda la planificación posterior.

| ID | Descripción | Alcanzable |
| --- | --- | --- |
| H1 | Entregable 1 realizado y entregado | 22/06/2026 - 28/06/2026 |
| H2 | Arquitectura diseñada y validada | 05/07/2026 |
| H3 | Creación de entorno de laboratorio | 12/07/2026 |
| H4 | Auditoría inicial | 15/07/2026 |
| H5 | Segmentación finalizada con firewall operativo | 19/07/2026 |
| H6 | Implementación completa (VPN, IDS, Wi-Fi) | 20/07/2026 - 26/07/2026 |
| H7 | Comparativa pre/post completada | 09/08/2026 |
| H8 | Entrega de TFB | 31/08/2026 - 06/09/2026 |

## 3.2. Dependencias entre tareas

Con la siguiente tabla buscamos exponer las relaciones de dependencia que existen entre fases. 
De forma general, una fase no puede iniciarse hasta que la anterior fase o fases de las que depende no estén completadas.

| Fase | Dependencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| F1. Definir alcance del proyecto | - | Punto inicial |
| F2. Marco teórico | F1 | Necesitamos saber previamente que trabajaremos para determinar los conceptos necesarios |
| F3. Preparación de la arquitectura | F1 | Requiere saber el escenario inicial |
| F4. Preparación del laboratorio | F3 | Configuramos el laboratorio en base a F3 |
| F5. Auditoría inicial | F4 | Auditoría realizada sobre el laboratorio creado en la anterior fase |
| F6. Implementación principal | F5 | Para establecer la implementación principal necesitamos antes saber de que partimos, tanto a nivel arquitectura como también vulnerabilidades |
| F7. Acceso remoto | F6 | Integración necesaria una vez tenemos los elementos principales configurados |
| F8. Implementación IDS | F6 | Integración que necesita la parte principal configurada |
| F9. Auditoría final | F7 y F8 | Se requiere que todos los elementos de la solución estén implementados |
| F10. Redacción final | F9 | Para la memoria final necesitamos integrar todos los resultados, incluida la comparativa |

## 3.3. Diagrama de Gantt

Para establecer una correcta planificación del proyecto y que sea de forma organizada y poder garantizar el cumplimiento de los plazos, se ha elaborado el siguiente diagrama de Gantt. 
En él se representan las principales fases, hitos, fecha entregables y la distribución temporal, permitiendo visualizar la secuencia de actividades necesarias para el diseño, implementación y validación de la solución propuesta.

Figura 3. Diagrama de Gantt. Elaboración propia.

## 3.4. Diagrama PERT o camino crítico

Con el objetivo de identificar la secuencia lógica de ejecución del proyecto y las dependencias que existen entre las diferentes fases, se ha elaborado el siguiente diagrama PERT.

Este diagrama representa las relaciones de precedencia entre las diferentes tareas principales, permitiendo ver el camino de ejecución del proyecto y aquellas actividades cuya finalización condiciona el inicio de las fases posteriores. De este modo, facilita la planificación, el seguimiento del proyecto y la identificación de los puntos críticos durante su desarrollo.

Figura 4. Diagrama de PERT. Elaboración propia.

Como puede observarse, el camino crítico del proyecto está formado en casi su totalidad por fases cuya finalización es necesaria para poder ejecutar la siguiente. Cualquier retraso en estas tareas afectaría directamente al calendario previsto, por lo que requieren un seguimiento prioritario durante el desarrollo del proyecto.

La única fase que se podría permitir un breve retraso es F2 Marco teórico, siendo no aconsejable ya que, obtener una buena base teórica permite que las siguientes fases puedan ser ejecutada con mayor precisión.

Por último, en el case de F7 Implementación VPN y F8 Implementación IDS, son las únicas que no tienen dependencia una de otra, pudiendo ejecutarse en paralelo.

4. Marco teórico

Antes de abordar el diseño de la arquitectura de red, se presentan a continuación los conceptos y tecnologías en los que se fundamenta la solución propuesta.

El paradigma de seguridad Zero Trust como marco de referencia, la segmentación de redes mediante VLANs como mecanismo de aislamiento, los cortafuegos de nueva generación y los sistemas de detección de intrusiones como elementos de control y visibilidad, herramientas básicas de auditoría y emulación de redes empleadas para validar la solución en un entorno de laboratorio.

## 4.1 Arquitectura Zero Trust

El modelo de seguridad perimetral tradicional parte de la premisa de que todo lo que se encuentra dentro de la red corporativa es de confianza, y que la principal barrera de protección es el perímetro, con un firewall justo antes de la salida a internet. 
Este enfoque presenta una debilidad estructural, una vez que un atacante o un dispositivo comprometido consigue acceso a la red interna se encuentra habitualmente muy pocas restricciones para moverse lateralmente hacia otros sistemas, precisamente la situación descrita en el diagnóstico inicial de este trabajo.

Frente a este modelo, el NIST Special Publication 800-207, Zero Trust Architecture (2020), formaliza un conjunto de principios que parten de la premisa contraria, ninguna solicitud de acceso se considera de confianza por el mero hecho de originarse dentro de la red corporativa, toda comunicación debe ser autenticada, autorizada y limitada al mínimo privilegio necesario, con independencia de su origen.

Entre los principios que recoge esta publicación, y que resultan directamente aplicables a este proyecto, destacan:

  - Verificación explícita: cada solicitud de acceso se evalúa de forma individual, no se asume confianza por pertenecer a la misma red.

  - Mínimo privilegio: cada usuario o sistema accede únicamente a los recursos estrictamente necesarios para su función.

  - Segmentación o microsegmentación: la red se divide en zonas reducidas y aisladas entre sí, de forma que el compromiso de una zona no implique el compromiso del resto.

Este proyecto no implementa una arquitectura Zero Trust completa en el sentido estricto de la publicación NIST, donde vemos que se contemplan otros elementos mucho mas sofisticados como motores de políticas dinámicas o verificación continua de identidad a nivel de sesión, sino que busca establecer unas bases y una aplicación acotada de sus principios mediante los mecanismos disponibles en un entorno de laboratorio con herramientas open source, segmentación por VLANs, control de acceso mediante reglas de firewall con lógica deny-by-default, y monitorización mediante un sistema de detección de intrusiones.

Esta acotación queda reflejada explícitamente en el alcance del proyecto (apartado 2) y en el propio objetivo OKR, que se refiere a "una arquitectura segmentada con principios Zero Trust acotados".

## 4.2 Segmentación de redes mediante VLANs

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es un mecanismo que permite dividir una misma infraestructura física de red en múltiples dominios de difusión lógicamente independientes, sin necesidad de desplegar cableado ni conmutadores separados para cada uno. El estándar que define este etiquetado de tráfico es IEEE 802.1Q, donde se  añade una marca (tag) a cada trama Ethernet indicando a qué VLAN pertenece, permitiendo que un mismo enlace físico (trunk) transporte el tráfico de varias VLANs de forma simultánea y aislada.

Desde el punto de vista de la seguridad, la segmentación mediante VLANs es el mecanismo técnico que hace posible aplicar en la práctica los principios de mínimo privilegio y microsegmentación descritos en el apartado 4.1, al situar cada zona funcional en un dominio de difusión independiente, ningún dispositivo puede comunicarse con otro fuera de su VLAN sin pasar obligatoriamente por un elemento que enrute entre ellas. En el caso de este proyecto con el firewall OPNsense, que es donde se aplicaran las reglas de control de acceso.

Esta es precisamente la transformación central que busca el diseño de red del siguiente apartado 5, pasar de la situación inicial con un único dominio de difusión sin ninguna separación entre áreas, a una arquitectura donde cada área jurídica, la zona de IT, la infraestructura de gestión y la red de invitados constituyen VLANs independientes, eliminando la posibilidad de movimiento lateral directo entre ellas.

La configuración de VLANs sobre firewalls basados en FreeBSD como pfSense y OPNsense sigue un patrón común, se crean interfaces virtuales (subinterfaces) sobre una interfaz física, cada una asociada a un identificador de VLAN (VLAN ID) y con su propia configuración de red, tal como se detalla en la documentación oficial de ambos proyectos.

## 4.3 Firewall de nueva generación

Un firewall es el elemento de red encargado de inspeccionar el tráfico que atraviesa un punto de la infraestructura y decidir, en función de un conjunto de reglas, qué comunicaciones se permiten y cuáles se bloquean. Los cortafuegos tradicionales basan esta decisión únicamente en direcciones IP y puertos pero los denominados firewalls de nueva generación (Next-Generation Firewall, NGFW) amplían esta inspección incorporando funcionalidades adicionales sobre la misma plataforma, filtrado con estado de las conexiones, reglas organizadas por zonas o interfaces, traducción de direcciones (NAT), redes privadas virtuales (VPN), integración con sistemas de detección de intrusiones… evitando así desplegar un dispositivo independiente para cada función.

En este proyecto se emplea OPNsense, un cortafuegos de nueva generación de código abierto basado en FreeBSD, derivado del proyecto pfSense. Se ha optado por OPNsense frente a pfSense por dos motivos principales: por un lado, su modelo de desarrollo permite ciclos de actualización más frecuentes y por otro, incorpora de forma nativa el paquete de integración con Suricata que se utiliza como sistema de detección de intrusiones, evitando así desplegar un sensor IDS como elemento adicional separado del propio cortafuegos.

La política de seguridad aplicada sigue el principio descrito en el apartado 4.1 del modelo Zero Trust, el deny-by-default donde por defecto, ninguna comunicación entre zonas está permitida y únicamente se habilita y permite el tráfico que ha sido explícitamente autorizado mediante una regla, evaluada en orden, de la más específica a la más general, hasta llegar a una regla de cierre final que bloquea cualquier tráfico no contemplado. Siendo este el criterio que se ha diseñado para la matriz de comunicación entre zonas y su traducción a reglas concretas de firewall (reglas R01 a R12 del apartado 5.5).

Adicionalmente, OPNsense puede actuar como servidor de DHCP para las distintas VLANs y realiza la función de NAT (traducción de direcciones de red) para permitir la salida a internet de los equipos internos utilizando una única dirección pública, sin necesidad de que estos dispongan de direccionamiento enrutable directamente.

## 4.4 Sistemas de detección de intrusiones (IDS)

Un sistema de detección de intrusiones (Intrusion Detection System, IDS) es un elemento que analiza el tráfico de red en busca de patrones asociados a actividad maliciosa o anómala como pueden ser escaneos de puertos, explotación de vulnerabilidades conocidas o tráfico hacia dominios maliciosos entre otros, generando alertas cuando los detecta. Conviene distinguirlo de un sistema de prevención de intrusiones (Intrusion Prevention System, IPS) ya que, aunque puedan parecer lo mismo existen diferencias entre ellos. El IDS opera de forma pasiva, limitándose a observar y alertar, un IPS se sitúa en línea con el tráfico y tiene capacidad de bloquearlo activamente. Ambos modos suelen implementarse sobre el mismo motor de software, variando únicamente su modo de despliegue (pasivo mediante espejo de tráfico, o en línea).

En este proyecto se emplea Suricata, un motor de detección de intrusiones de código abierto desarrollado por Open Information Security Foundation (OISF), que analiza el tráfico de red contra un conjunto de reglas (rulesets) que describen firmas de amenazas conocidas, el conjunto de reglas abierto ET Open (Emerging Threats). Suricata se ha desplegado en modo de detección (IDS), integrado directamente en el perímetro definido por el cortafuegos OPNsense, en lugar de como sensor independiente, permitiendo que Suricata inspeccione el tráfico que atraviesa las distintas zonas sin necesidad de configurar un puerto espejo (SPAN) adicional ni desplegar un nodo dedicado.

El propósito de Suricata dentro de la arquitectura no es sustituir a las reglas de firewall como mecanismo de control de acceso, sino aportar una capa de visibilidad y verificación. Mientras que las reglas de firewall determinan qué tráfico está permitido o bloqueado, Suricata permite comprobar, mediante la generación de alertas, si efectivamente se están produciendo intentos de tráfico no autorizado. 
Por ejemplo, un intento de escaneo de puertos desde la VLAN de invitados hacia otra zona, con independencia de que dicho intento haya sido o no bloqueado por el firewall. Esta capacidad es la que sustenta la métrica de "alertas IDS generadas" contemplada en el KR4 como parte de la comparativa pre/post.

## 4.5 Auditoría de seguridad mediante escaneo de puertos

La auditoría de exposición de red es el proceso de identificar, desde la perspectiva de un atacante, qué dispositivos son alcanzables en una red, qué puertos tienen abiertos y qué servicios exponen en ellos, información que constituye la superficie de ataque real de la infraestructura. A diferencia de un análisis de vulnerabilidades exhaustivo donde se busca correlacionar los servicios detectados contra bases de datos de fallos conocidos, CVE, y les asigna una severidad, el escaneo de puertos se centra en responder una pregunta más básica pero igualmente crítica: “qué es visible y accesible”, con independencia de si el software instalado tiene o no vulnerabilidades específicas.

La herramienta empleada para esta auditoría es Nmap (Network Mapper), un escáner de red de código abierto que constituye el estándar de facto para este tipo de tareas. Nmap permite, entre otras funciones:

  - Descubrimiento de hosts: determinar qué direcciones IP de un rango dado corresponden a dispositivos activos, mediante técnicas como el escaneo ARP (en redes locales) o el envío de paquetes ICMP/TCP.

  - Escaneo de puertos: identificar, para cada host activo, qué puertos TCP/UDP se encuentran en estado abierto, cerrado o filtrado.

  - Detección de versión de servicio (-sV): identificar, mediante el análisis de las respuestas del servicio, qué software y qué versión concreta está operando detrás de un puerto abierto, información especialmente relevante para identificar software desactualizado.

  - Motor de scripts NSE (Nmap Scripting Engine): conjunto extensible de scripts que automatizan comprobaciones específicas más allá de la simple detección de puertos, desde la enumeración de recursos compartidos hasta la verificación de configuraciones de autenticación débiles. Es el mecanismo empleado en este proyecto para confirmar, de forma dirigida, debilidades de configuración concretas (por ejemplo, acceso FTP anónimo) sobre los servicios detectados.

Esta herramienta se emplea de forma idéntica en ambos estados de la red, antes y después de la segmentación, con los mismos parámetros de escaneo, para garantizar que la comparación de resultados sea metodológicamente válida y no esté condicionada por diferencias en la técnica de auditoría empleada.

## 4.6 Entorno de emulación de redes

Un entorno de emulación de redes es una plataforma de virtualización especializada que permite construir topologías de red completas, con routers, firewalls, conmutadores y equipos finales, ejecutando el software real de cada dispositivo (no una simulación aproximada de su comportamiento), interconectados mediante enlaces virtuales que reproducen fielmente el comportamiento de una red física. Esto permite diseñar, desplegar y validar arquitecturas de red complejas sin necesidad de disponer del hardware físico correspondiente, resultando especialmente adecuado para el desarrollo y prueba de soluciones en un contexto académico como el de este proyecto.

La herramienta empleada es GNS3 (Graphical Network Simulator 3), una plataforma de código abierto que se apoya en QEMU/KVM para ejecutar imágenes reales de sistemas operativos y firmware de red. En este proyecto, OPNsense y los distintos nodos Linux, sobre un motor de emulación (la GNS3 VM) controlado desde un cliente gráfico independiente. Esta arquitectura cliente-servidor permite separar la interfaz de diseño de la topología (donde se construyen, configuran y cablean los nodos) del motor que realmente ejecuta cada dispositivo, que puede residir en la misma máquina o, como en el caso de este proyecto, en una máquina virtual dedicada (apartado 6.1).

La elección de GNS3 como entorno de emulación, frente a otras alternativas existentes en el mercado, así como los criterios técnicos concretos que motivaron esta decisión para el equipo utilizado en este proyecto, se detallan en el apartado 6.1, donde se abordan también los recursos asignados y la configuración general del laboratorio desplegado.

5. Diseño de topología y arquitectura

Para poder adecuar la solución necesitamos ver desde donde se parte.

Establecemos dos diagramas de red iniciales, el físico donde vemos las Zonas y otro lógico, donde establecemos las conexiones, rangos de red.

Como se detalló en el análisis de Ishikawa, Legal JBA y Asesores parte de una infraestructura completamente plana: un único conmutador sin VLANs, sin firewall por zonas y sin separación entre los equipos de las diferentes áreas, el servidor de expedientes y el Wi-Fi de invitados. 
El objetivo de este apartado es traducir esa situación de partida, y el problema de exposición identificado, en un diseño de red concreto.  Primero representando el estado actual y, seguido, la arquitectura segmentada a la que se quiere llegar aplicando principios Zero Trust acotados.

## 5.1 Diagramas de red

El primer diagrama de red que vemos representado es la siguiente Figura 5. Diagrama de red físico, donde nos centramos en ver como se distribuyen las diferentes zonas fisicamente y donde encontramos ubicados los elementos mas importantes.

También podemos ver cómo todos los puestos de trabajo de las cuatro áreas jurídicas, la zona de IT, el servidor de expedientes y el punto de acceso Wi-Fi cuelgan de los mismos conmutadores sin ningún elemento intermedio que filtre el tráfico.

Figura 5. Diagrama red físico. Elaboración propia.

Para ver la situación inicial lógica, vemos la Figura 6. Diagrama de red lógico inicial, donde confirmamos que solo existe un único dominio de broadcast donde cualquier PC del despacho, electrónica critica del rack principal, servidor de expedientes e incluso el Wi-Fi de invitados están en la misma red y pueden verse entre sí sin restricción alguna.

Esta es la causa raíz señalada en el diagrama de Ishikawa del Entregable 1: ausencia de segmentación, ausencia de firewall configurado y ausencia de monitorización, lo que permite que cualquier equipo comprometido pueda moverse lateralmente hacia cualquier otro sin restricción.

Figura 6. Diagrama red lógico inicial. Elaboración propia.

Por ultimo, observamos la Figura 7. Diagrama de red lógico objetivo, donde vemos la propuesta objetivo, con segmentación por VLANs, firewall por zonas, punto de entrada VPN y Suricata integrado en el perímetro.

## 5.2 Distribución de Vlans

Para pasar de la red plana inicial a la arquitectura segmentada se define una VLAN por cada zona funcional del despacho, siguiendo el principio de mínimo privilegio. 
Las cuatro áreas jurídicas (Mercantil, Laboral, Fiscal y Civil) quedan aisladas entre sí para respetar el secreto profesional y el criterio de necesidad de conocer, la zona de IT agrupa a los equipos del personal técnico, la VLAN de Gestión concentra los dispositivos de infraestructura (firewall, switch, router y servidor) para que su administración no sea accesible desde el resto de la red, y la VLAN de invitados aísla por completo el Wi-Fi ofrecido a visitas.

La numeración deja huecos intencionados entre VLANs (10, 15, 20, 25, 30) para poder insertar nuevas VLANs en el futuro sin reordenar el esquema, y reserva el identificador 99 para la VLAN de gestión, siguiendo una convención habitual en redes empresariales.

Figura 7. Diagrama red lógico objetivo. Elaboración propia.

| VLAN ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | Nº DISPOSITIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | GESTION | Vlan para gestión de dispositivos IT (FW, SW, Router, SRV) | 5 |
| 10 | MERCANTIL | Vlan para zona despacho Mercantil | 6 |
| 15 | LABORAL | Vlan para zona despacho Laboral | 7 |
| 20 | FISCAL | Vlan para zona despacho Fiscal | 6 |
| 25 | CIVIL | Vlan para zona despacho Civil | 7 |
| 30 | IT | Vlan para zona de IT | 3 |
| 200 | WIFI | Vlan para wifi invitados | - |

## 5.3 Tabla de direccionamiento

El direccionamiento se dimensiona a partir del número de dispositivos de cada VLAN, dejando margen de crecimiento: las áreas jurídicas y la zona de IT usan una máscara /27 (30 hosts útiles), suficiente para los 6-7 dispositivos actuales de cada área jurídica y los 3 de IT, con holgura para incorporar equipos nuevos sin tener que reestructurar direccionamientos de VLAN.

La VLAN de gestión usa una /28 (14 hosts útiles), ajustada a los 5 dispositivos de infraestructura que aloja y adecuada a que su crecimiento no será tan alto como puede ser en los departamentos jurídicos.

Por último, la VLAN de invitados usa una /24 completa (254 hosts útiles) ya que el número de visitantes conectados es variable y no supone ningún riesgo adicional al estar totalmente aislada del resto de la red.

| VLAN ID | SUBRED | GATEWAY | RANGO DISPONIBLE | Nº HOSTS ÚTILES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 192.168.99.0/28 | 192.168.99.14 | 192.168.99.1-192.168.99.13 | 14 |
| 10 | 192.168.10.0/27 | 192.168.10.30 | 192.168.10.1-192.168.10.29 | 30 |
| 15 | 192.168.15.0/27 | 192.168.15.30 | 192.168.15.1-192.168.15.29 | 30 |
| 20 | 192.168.20.0/27 | 192.168.20.30 | 192.168.20.1-192.168.20.29 | 30 |
| 25 | 192.168.25.0/27 | 192.168.25.30 | 192.168.25.1-192.168.25.29 | 30 |
| 30 | 192.168.30.0/27 | 192.168.30.30 | 192.168.30.1-192.168.30.29 | 30 |
| 200 | 192.168.200.0/24 | 192.168.200.254 | 192.168.200.1 - 192.168.200.253 | 254 |

## 5.4 Matriz de comunicación entre zonas

Con las VLANs y sus rangos definidos, diseñamos la última pieza del esquema principal para establecer qué tráfico se permite entre ellas.

La siguiente tabla traduce el principio de mínimo privilegio a nivel de zona. Por defecto, todo el tráfico entre VLANs está bloqueado (X), y solo se habilita explícitamente lo que el despacho necesita para funcionar. Las cuatro áreas jurídicas no pueden comunicarse entre sí bajo ningún concepto, reflejando el secreto profesional y el RGPD, un abogado de Mercantil no debe poder acceder a los equipos ni a los expedientes de Laboral, Fiscal o Civil, solo permitiendo servicios concretos para la comunicación entre los departamentos.

Cada área sí puede alcanzar la VLAN de Gestión, pero únicamente a "servicios concretos" (los puertos del servidor de expedientes), no a la totalidad de esa VLAN, que también aloja el firewall, el switch y el router. La VLAN de IT es la única con visibilidad SI hacia el resto de áreas, ya que su función es dar soporte técnico, pero tiene bloqueado el acceso a la red de invitados. La VLAN de invitados solo tiene salida a internet y no puede iniciar conexión hacia ninguna otra VLAN interna, cumpliendo el requisito RF03 del anterior punto 2.5. Estas mismas reglas son las que se convertirán en reglas de firewall concretas (protocolo, puerto, acción) en la fase de implementación principal (F6), y las que Suricata verificará que no se puedan saltar durante las pruebas de intrusión controladas (F8).

|  | GESTION | MERCANTIL | LABORAL | FISCAL | CIVIL | IT | WIFI INVITADOS | INTERNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION | - | X | X | X | X | X | X | NO (Servicios concretos) |
| MERCANTIL | Servicios concretos | - | X | X | X | X | X | SI |
| LABORAL | Servicios concretos | X | - | X | X | X | X | SI |
| FISCAL | Servicios concretos | X | X | - | X | X | X | SI |
| CIVIL | Servicios concretos | X | X | X | - | X | X | SI |
| IT | SI | SI | SI | SI | SI | - | X | SI |
| WIFI INVITADOS | X | X | X | X | X | X | - | SI |

## 5.5 Tabla de reglas

Con la anterior matriz de comunicación definimos qué está permitido en cada zona, con la siguiente tabla buscamos traducir y facilitar las reglas concretas que se deberán crear, en el formato en que se implementarán en pfSense/OPNsense (origen, destino, protocolo y puerto, acción).

En los Firewalls el orden es importante, se evalúan las reglas de arriba hacia abajo y aplica la primera que coincide, por lo que las reglas de permiso (ALLOW) más específicas se sitúan antes que las reglas de bloqueo (DENY) más generales, y la última regla (R12) es un deny-all implícito que cierra cualquier tráfico no contemplado explícitamente, materializando el principio Zero Trust de "denegar por defecto”.

| Regla | Origen | Destino | Protocolo / Puerto | Acción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25) | Servidor de expedientes (VLAN Gestión) | TCP 445 (SMB), TCP 443 (HTTPS) | ALLOW | Acceso de cada área a su gestor documental, sin acceso al resto de la VLAN Gestión |
| R02 | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25) | Resto de VLAN Gestión (firewall, switches, router) | Cualquiera | DENY | Impide administrar la infraestructura desde puestos de usuario |
| R03 | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, entre sí (VLAN 10/15/20/25) | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, entre sí | Cualquiera | DENY | Aislamiento total entre áreas jurídicas (secreto profesional, RGPD) |
| R04 | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, IT (VLAN 10/15/20/25/30) | Internet | TCP 80, TCP 443, UDP 53 | ALLOW | Navegación web y resolución DNS |
| R05 | IT (VLAN 30) | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil (VLAN 10/15/20/25) | TCP 3389 (RDP), TCP 22 (SSH), ICMP | ALLOW | Soporte técnico y diagnóstico remoto a cualquier puesto |
| R06 | IT (VLAN 30) | Gestión (VLAN 99) | TCP 443 (admin web), TCP 22 (SSH), UDP 161 (SNMP) | ALLOW | Administración de firewall, switches y servidor |
| R07 | IT (VLAN 30) | WiFi invitados (VLAN 200) | Cualquiera | DENY | IT no necesita acceso a la red de invitados |
| R08 | Gestión (VLAN 99) | Mercantil, Laboral, Fiscal, Civil, IT, WiFi invitados (VLAN 10/15/20/25/30/200) | Cualquiera | DENY | La infraestructura no inicia conexiones hacia las VLANs de usuario, solo responde |
| R09 | Gestión (VLAN 99) | Internet | UDP 123 (NTP), UDP/TCP 53 (DNS), TCP 443 (HTTPS) | ALLOW | Hora, resolución de nombres y actualización de firmas de Suricata y paquetes del sistema |
| R10 | WiFi invitados (VLAN 200) | Internet | TCP 80, TCP 443, UDP 53 | ALLOW | Acceso a internet para las visitas |
| R11 | WiFi invitados (VLAN 200) | Cualquier VLAN interna | Cualquiera | DENY | Aislamiento total de la red de invitados (RF03) |
| R12 | Cualquier origen | Cualquier destino | Cualquiera | DENY | Regla de cierre implícita: todo lo no permitido explícitamente queda bloqueado (Zero Trust) |

Los usuarios que se conecten a través de la VPN de acceso remoto reciben las mismas reglas que su VLAN de origen: el firewall les asigna una dirección dentro del túnel y aplica sobre ese tráfico el mismo conjunto de reglas que si estuvieran físicamente en su despacho, en lugar de crear una zona de confianza aparte.

Suricata, por su parte, no participa en esta tabla porque funciona en modo de detección (IDS) ya que, no permite ni bloquea tráfico, genera alertas cuando detecta un intento de saltarse estas reglas, que se validarán en futuras pruebas de intrusión de la fase F8.

6. Entorno laboratorio

Una vez definida la arquitectura objetivo. VLANs, direccionamiento, matriz de comunicación y reglas de firewall, el siguiente paso consiste en trasladar ese diseño a un entorno de laboratorio virtualizado que permita validarlo de forma controlada, sin necesidad de desplegar sobre infraestructura real como se estipula en el requisito RNF02.

Esta sección documenta el entorno de virtualización empleado, los appliances utilizados que ayudan a representar cada elemento de la arquitectura, la topología montada y la configuración base sobre la que se ejecutará posteriormente la auditoría inicial (apartado 6) y la implementación de la segmentación (apartado 7).

## 6.1 Entorno de virtualización

El laboratorio se ha desplegado sobre un equipo Mac con procesador Intel, lo que permite ejecutar GNS3 con aceleración por hardware (Intel VT-x) de forma nativa, sin las limitaciones que presenta actualmente la arquitectura Apple Silicon (M1-M4) para la emulación de sistemas x86 como pfSense/OPNsense.

Como hipervisor se ha utilizado VMware Fusion, de uso gratuito para fines personales, sobre el cual se ha desplegado la VM GNS3 oficial, esta es una máquina virtual Ubuntu que actúa como motor de emulación (QEMU/KVM) para todos los nodos del laboratorio. 
El cliente GNS3 GUI se instala directamente en el SO del equipo, en este caso macOS y se conecta a la VM GNS3 para construir y controlar la topología.

Se descartó el uso de EVE-NG como alternativa al no existir una versión nativa para macOS, requeriría igualmente desplegar una máquina virtual Linux como capa intermedia, sin aportar ninguna ventaja adicional respecto a GNS3 en este escenario y añadiendo complejidad innecesaria.

Equipo anfitrión utilizado para la virtualización:

  - MacBook Pro, procesador Intel, 8 GB de RAM total.

Recursos asignados:

  - Dado el límite de RAM del equipo anfitrión, se ha repartido la memoria de forma ajustada entre los distintos componentes, tal como recoge la Tabla X:

| VM / Nodo | vCPU | RAM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VM GNS3 | 3 | 5GB | VM que gestiona los recursos dados a los diferentes Nodos de GNS3 |
| OPNSense | 1 | 1GB |  |
| Servidor Expedientes | 2 | 1GB |  |
| Equipo simulado | 2 | 1GB |  |
| Equipo auditoria | 2 | 1GB |  |
| VPCS | - | - |  |

Para que los appliances basados en QEMU (OPNsense, Debian) puedan beneficiarse de aceleración KVM y además, evitar bloqueos aparentes del sistema operativo invitado por la saturación de CPU, ha sido necesario habilitar explícitamente la virtualización anidada en la configuración de la GNS3 VM dentro de VMware Fusion (opción "Enable hypervisor applications in this virtual machine”), también y como se ha comentado en la anterior tabla, para que los nodos utilizados tengan los recursos suficientes se ha aumentado tanto el numero de procesos como la Memoria RAM que utiliza la VM GNS3.

Imagen 1. Procesador, memoria y Enable hypervisor Applications in this virtual machine

A nivel de red, la VM GNS3 utiliza el adaptador NAT por defecto de VMware Fusion para su propia salida a internet (necesaria para la descarga de appliances y actualizaciones), mientras que la topología interna del laboratorio se construye sobre redes completamente aisladas dentro de GNS3, sin exposición a la red física del equipo anfitrión.

## 6.2 Appliances utilizados

Para representar cada elemento de la arquitectura diseñada, se han utilizado los siguientes appliances, todos ellos software libre obtenidos de fuentes oficiales

| Elemento | Appliance | Rol |
| --- | --- | --- |
| Firewall perimetral | OPNSense v26.1 | Router, firewall, NAT, DHCP, futura segmentación VLAN |
| 2 Switches | Switch nativo GNS3 | Conmutación L2 y soporte 802.1Q para VLANs |
| Servidor Expedientes | Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3 | Función general de servidor expendientes. Exposición de puertos SSH, FTP, Samba |
| Endpoint Windows simulado | Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3 | Simulación de equipo Windows con puertos RDP y SMB operativos |
| Endpoint Auditoria | Debian 12.6, imagen descargada desde GNS3 | Equipo principal para realizar escaneos pre/post |
| Endpoints de zona | VPCS | Representación muy básica de equipos por zona |

Imagen 2. Entorno de virtualización operativo: GNS3 VM en ejecución dentro de VMware Fusion y cliente GNS3 conectado correctamente al servidor.

Aclaración sobre los nodos VPCS:

La mayoría de los puestos de usuario se han representado mediante VPCS (Virtual PC Simulator), se trata de un tipo de nodo nativo de GNS3 que implementa únicamente una pila IP mínima, sin sistema operativo completo ni servicios en escucha. Su bajo consumo de recursos lo hace idóneo para representar puestos de trabajo cuando el objetivo es validar conectividad y aplicación de reglas de red, sin necesidad de auditar servicios sobre ellos.

Aclaración sobre el equipo "Windows simulado”:

Para disponer de al menos un endpoint con el perfil de puertos característico de un cliente Windows corporativo (Escritorio Remoto, recursos compartidos SMB) de cara a la auditoría del apartado 6, se valoró la incorporación de un sistema Windows real. Se descartó utilizar imágenes de evaluación oficiales de Windows 10/11, aunque gratuitas durante 90 días, requieren recursos adicionales y una necesidad de configuración que no es necesaria para el objetivo a validar.

Como alternativa, se ha optado por instalar sobre una imagen Debian ligera los servicios xrdp (puerto 3389) y Samba (puertos 139/445), reproduciendo la misma huella de red que expondría un cliente Windows real ante un escaneo de puertos, sin el coste de recursos de una instalación completa. Esta simplificación no afecta a la validez de los resultados de auditoría, dado que estos se basan en los puertos y servicios expuestos, no en el sistema operativo subyacente.

## 6.3 Topología del laboratorio

La siguiente Figura 9 muestra la topología montada en GNS3, replica la red plana inicial descrita en el anterior apartado 4, todos en el mismo segmento 192.168.1.0/24, sin ninguna segmentación aplicada todavía. 
Esta configuración constituye el punto de partida sobre el que se ejecuta la auditoría inicial (apartado 6) y que posteriormente se transformará en la arquitectura segmentada (apartado 7).

Figura 9. Topología de red plana en GNS3, réplica de la situación inicial descrita en el apartado 4.

Cabe señalar que, si bien en los diagramas de red del apartado 4 se representan entre 3 y 7 dispositivos por cada área jurídica (Figuras 5-7), la topología virtualizada en el laboratorio incluye un único equipo representativo por zona. Esta decisión responde tanto a una limitación de recursos del equipo anfitrión (apartado 5.1) como a un criterio de optimización. A efectos de validar la segmentación por VLANs, las reglas de firewall y el comportamiento de la auditoría de seguridad, el resultado de las pruebas de conectividad y escaneo es idéntico independientemente de si una VLAN contiene uno o siete equipos, ya que todos los dispositivos de una misma zona comparten el mismo tratamiento a nivel de red (misma VLAN, misma subred, mismas reglas de firewall aplicadas). Un único nodo por zona es, por tanto, igualmente válido para demostrar y auditar la solución, sin que ello afecte a la validez de los resultados obtenidos ni a las conclusiones del proyecto.

## 6.4 Configuración base y validación del entorno

Sobre esta topología se ha configurado OPNsense como puerta de enlace de la red (192.168.1.1/24) y servidor DHCP activo para el rango 192.168.1.10-199.
Cada uno de los nodos con sistema operativo real (servidor de expedientes, PC-Windows-simulado) ha sido configurado con los servicios expuestos en la Tabla Y, deliberadamente sin políticas de acceso, replicando las debilidades identificadas en el diagrama de Ishikawa (ausencia de políticas de seguridad, contraseñas y configuraciones por defecto).

El correcto funcionamiento del entorno se valida mediante conectividad extremo a extremo, cada equipo alcanza su puerta de enlace y, a través de OPNsense, la salida a internet. Se valida que, los servicios configurados en los nodos objetivo responden correctamente a nivel local antes de ser sometidos a la auditoría inicial del siguiente apartado.

Figura 10. Verificación de conectividad hacia puerta enlace e internet

Es importante subrayar que estas configuraciones inseguras han sido introducidas de forma deliberada y controlada con el único propósito de disponer de un entorno de pruebas auditable y con servicios lo mas cercanos a entornos reales, siendo únicamente de interés validar la visibilidad de puertos y servicios desde equipos en la misma red.

7. Auditoría inicial — situación PRE

Con el entorno de laboratorio operativo (anterior Apartado 6), se procede a ejecutar la auditoría de exposición sobre la red plana inicial con el objetivo de establecer una línea base cuantificable (puertos accesibles, servicios expuestos y debilidades de configuración) que permita, tras la implementación de la segmentación (apartado 7), evaluar objetivamente la mejora de seguridad conseguida (RNF04, KR1, KR4).

Esta misma metodología y estos mismos comandos se repetirán de forma idéntica sobre la red ya segmentada, garantizando que la comparación se realice en igualdad de condiciones.

## 7.1 Metodología y herramientas

La auditoría se ejecuta desde un nodo dedicado dentro de la propia red del laboratorio (PC-Auditoria, 192.168.1.253), en lugar de desde el equipo anfitrión, replicando al máximo el escenario de un atacante que ya ha obtenido acceso a la red interna o al punto de acceso Wi-Fi de invitados, siendo un planteamiento más realista que auditar desde fuera de la topología.

Se emplea Nmap como herramienta de descubrimiento y escaneo de puertos, en tres fases sucesivas y con los mismos parámetros que se reutilizarán en la siguiente auditoría POST.

- Descubrimiento de todos los hosts vivos en toda la red 192.168.1.0

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

- Descubrimiento de todos los puertos abiertos, servicios y scripts generales.

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 IP-HOST

- Forzar scripts de vulnerabilidades específicos para los diferentes puertos obtenidos y los servicios expuestos.

sudo nmap --script […] -p [puertos expuestos anteriormente] IP-HOST

El escaneo se ejecuta con privilegios de root (sudo), necesario para que Nmap pueda realizar descubrimiento por ARP en lugar de depender de conexiones TCP, y con el parámetro -Pn para asegurar la comparabilidad futura, dado que tras la segmentación es probable que las reglas de firewall bloqueen el tráfico ICMP entre zonas.

## 7.2 Descubrimiento de hosts

El primer escaneo de descubrimiento (nmap -sn) sobre la red 192.168.1.0/24 identifica los siguientes hosts activos:

| IP | Nodo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.1 | OPNSense | Router |
| 192.168.1.16 | VPCS | PC Mercantil 1 |
| 192.168.1.17 | VPCS | PC Laboral |
| 192.168.1.18 | VPCS | PC IT |
| 192.168.1.19 | VPCS | PC Fiscal |
| 192.168.1.20 | VPCS | PC Civil |
| 192.168.1.21 | VPCS | PC Invitados |
| 192.168.1.47 | Debian | PC Mercantil 2 |
| 192.168.1.250 | Debian | Servidor expendientes |
| 192.168.1.253 | Debian | PC auditoria |

Figura 10. Resultado del escaneo general sobre la red 192.168.1.0/24

Todos los hosts configurados en el laboratorio resultan alcanzables entre sí sin ninguna restricción, confirmando la ausencia de segmentación descrita en el apartado 4 y viendo que cualquier equipo de la red, incluido el que representa la zona de invitados, puede iniciar una conexión hacia cualquier otro.

## 7.3 Puertos y servicios con debilidades detectados

Una vez obtenemos el listado de equipos activos en la red, realizamos un escaneo completo de puertos y servicios (-sV -sC -p- -Pn -T4). Esto se realizará sobre los hosts que creemos que nos devolverá algún puerto o servicio disponible.

Los equipos representados mediante VPCS no exponen ningún puerto, al tratarse únicamente de una pila IP mínima sin servicios en escucha, como se ha comentado anteriormente,  su relevancia en esta auditoría es únicamente la de confirmar alcanzabilidad, no la de aportar hallazgos de puertos o servicios activos.

Figura 10. Resultado del escaneo de puertos y versión de servicio sobre el Servidor de expedientes (192.168.1.250)

| Equipo | Puerto | Servicio |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.47 | 22 | OpenSSH 9.2p1 |
| 192.168.1.47 | 139 | Samba smbd 4.6.2 |
| 192.168.1.47 | 445 | Samba smbd 4.6.2 |
| 192.168.1.47 | 3389 | Xrdp |
| 192.168.1.250 | 21 | Vsftpd 3.0.3 |
| 192.168.1.250 | 22 | OpenSSH 9.2p1 |
| 192.168.1.250 | 139 | Samba smbd 4.6.2 |
| 192.168.1.250 | 445 | Samba smbd 4.6.2 |

Ademas de la simple detección de puertos, se ha intentado mediante scripts NSE específicos, confirmar las vulnerabilidades encontradas anteriormente.

Dado que algunos scripts NSE no devuelven una salida suficientemente clara (por ejemplo, la enumeración de recursos Samba requiere una negociación adicional que no siempre se completa vía script), se ha optado por realizar verificaciones mediante un acceso manual básico a los servicios expuestos, confirmando de forma directa su exposición real.

Para ello se han utilizado los siguientes comandos:

- Verificar acceso FTP

ftp IP-HOST

- Verificar acceso SSH

ssh root@IP-HOST

- Ver recursos SAMBA públicos

smbclient -L //IP-HOST -N smbclient //IP-HOST/carpeta -N

- Revisar servicio RDP

nmap --script rdp-ntlm-info -p 3389 IP-HOST

Figura 10. Acceso FTP anónimo y listado del recurso SMB con autenticación anonymous sobre el servidor de expedientes (192.168.1.250)

Como punto final a destacar de estos escaneos y pruebas de acceso, el objetivo no es otro mas que dar visibilidad del posible alcance negativo que se puede dar contra una red de estas características, totalmente plana, sin segmentación ni seguridad alguna entre los diferentes accesos y con recursos que muchas veces no están actualizados y que facilitan la intrusión a sistemas privados y con información privada.

En los anexos xxx se añaden la totalidad de los diferentes escaneos realizados, mostrando el escaneo de toda la red 192.168.1.0/24, un VPCS, el Endpoint Windows simulado y el Endpoint Servidor Expedientes. También evidencias de los accesos FTP, SSH, SAMBA.

## 7.4 Línea base para la comparativa

A partir de los resultados obtenidos en los anteriores apartados 7.2 y 7.3, se establece una línea base numérica que servirá de referencia directa para la tabla comparativa pre/post exigida por el KR4 una vez implementada la segmentación (apartado 8).

| Métrica utilizada | Valores PRE |
| --- | --- |
| Hosts alcanzables desde equipo Auditoria (Red 192.168.1.0/24) | 100% (10 de 10) |
| Total de puertos abiertos descubiertos | 8 |
| Accesos a servicios comprometidos | 4 (FTP, SMB, SSH, RDP) |
| Alertas generadas | 0 |

Estos valores constituyen el punto de comparación directo para la tabla comparativa pre/post del KR4.

Tras la segmentación, se espera una reducción de hosts alcanzables, cero conectividad desde la VLAN de invitados hacia el resto y una reducción de los puertos accesibles entre zonas no autorizadas, manteniendo el mismo número de puertos abiertos localmente en cada servidor, con la segmentación no buscamos cerrar o eliminar  los servicios en sí, sino generar un control de accesibilidad a estos.

8. Implementación de la segmentación

Con el diseño de VLANs, direccionamiento y reglas de firewall ya definidos en el anterior apartado 5 y el entorno de laboratorio operativo, se procede a implementar sobre el mismo laboratorio la segmentación real de la red, sustituyendo la topología plana auditada en el apartado 7 por la arquitectura de VLANs propuesta.

Dado el volumen de trabajo que implican las configuraciones en todas las VLANs de forma completa, este apartado documenta el proceso seguido sobre un piloto representativo (VLAN 99-Gestión y VLAN 10-Mercantil), como prueba del correcto funcionamiento para que posteriormente, se replique de forma idéntica al resto de zonas, con sus respectivas políticas y configuraciones para el Entregable 3.

## 8.1 Configuración de VLANs en el firewall y los switches

Sobre la interfaz física LAN del firewall (vtnet0) se han creado las siete subinterfaces VLAN correspondientes al diseño del apartado 5.2, reasignando la interfaz de gestión original a la VLAN 99 y añadiendo el resto como interfaces opcionales. A cada una se le ha asignado la dirección IP y máscara definidas en la tabla de direccionamiento del apartado 5.3.

Figura X. Interfaces VLAN configuradas en OPNsense, mostrando las direcciones IP asignadas a cada zona.

En el switch 1 se han configurado tanto el puerto conectado al firewall como también el puerto conectado al switch 2 en modo trunk (802.1Q), permitiendo el tráfico etiquetado de todas las VLANs por un único enlace físico, mientras que cada puerto conectado a un equipo final se ha configurado en modo access, asociado a una única VLAN sin etiquetar, replicando el estándar 802.1Q descrito en el marco teórico (apartado 4.2).

Las siguientes tablas exponen la asignación de puertos en los switches.

| Puerto | Dispositivo conectado | Modo | Vlan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | FW OPNSense | Dot1q | - |
| 1 | Switch 2 | Dot1q | - |
| 2 | Servidor Expedientes | Access | 99 |
| 3 | PC Fiscal | Access | 20 |
| 4 | PC Mercantil1 | Access | 10 |
| 5 | - | Access | 1 |
| 6 | PC Laboral | Access | 15 |
| 7 | - | Access | 1 |
| 8 | PC Mercantil2 | Access | 10 |
| 9 | PC Auditoria | Access | 30 |

| Puerto | Dispositivo conectado | Modo | Vlan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Access | 1 |
| 1 | Switch 1 | Dot1q | - |
| 2 | - | Access | 1 |
| 3 | - | Access | 1 |
| 4 | PC Civil | Access | 25 |
| 5 | PC IT | Access | 30 |
| 6 | PC Invitados | Access | 200 |
| 7 | - | Access | 1 |
| 8 | - | Access | 1 |
| 9 | - | Access | 1 |

## 8.2 Acceso a la interfaz de administración

Para la configuración de reglas de firewall se requiere acceso a la interfaz web de OPNsense.

En un entorno operativo real, la solución seria tan sencilla como conectar un equipo con cable ethernet al puerto de gestión del firewall, asignar una IP de ese rango al equipo y acceder vía web. 
Si no se tuviera acceso físico a este Firewall, se debería permitir el acceso vía WAN, con las correspondientes soluciones de seguridad (Regla permitiendo acceso a IPs publicas propias, seguridad en contraseñas, doble factor de autenticación…)ya que se estaría permitiendo el acceso externo a este dispositivo.

En nuestro caso y aunque se trata de un entorno controlado de laboratorio se ha intentado trasladar las mismas políticas de acceso y seguridad que podríamos tener en un entorno real aunque debido a las limitaciones se ha configurado un acceso externo para acceder a la administración del equipo.

El primer intento se planteó a través de la propia red LAN del laboratorio (VLAN 99), enlazando la GNS3 VM a la topología mediante un nodo Cloud conectado a una interfaz de red dedicada. Tras varias comprobaciones (modo promiscuo de VMware Fusion, filtrado de ruta inversa, reglas de iptables, caché ARP, e interfaces de red aisladas), no fue posible establecer conectividad estable por esta vía, por lo que se descartó como solución para esta fase del proyecto.

Como alternativa funcionalmente equivalente, se ha optado por acceder a la interfaz web a través de la interfaz WAN, aprovechando que esta sí es directamente alcanzable desde la GNS3 VM (red interna de virtualización), mediante una regla de firewall temporal en WAN combinada con un túnel SSH desde el equipo anfitrión. El procedimiento completo, con las comprobaciones realizadas y las capturas correspondientes, se documenta en el Anexo [pendiente de numerar].

Esta solución se considera una excepción de gestión limitada al propio entorno aislado de laboratorio (sin exposición a una red real ni a internet), y no forma parte de la arquitectura de producción diseñada en el apartado 5, donde el acceso de administración está previsto exclusivamente desde la VLAN de Gestión.

Figura X. Acceso web a la interfaz de administración OPNsense

## 8.3 Reglas de firewall aplicadas

Sobre las interfaces LAN (VLAN 99, Gestión) y OPT1 (VLAN 10, Mercantil) se han sustituido las reglas de permiso genérico iniciales por las reglas específicas derivadas de la matriz de comunicación y de la tabla de reglas del apartado 5.5, con el objetivo de que el comportamiento real del firewall respete el principio de mínimo privilegio definido desde el diseño.

### Interfaz LAN - Gestión

Se ha creado el alias de puertos GESTION_SALIDA_PERMITIDA (53, 123 y 443 para los servicios DNS, NTP y HTTPS respectivamente), sustituyendo la regla "Default allow LAN to any" original por una única regla que restringe la salida de esta VLAN a únicamente estos tres servicios a internet, correspondiente a R09.

Al no existir ninguna otra regla en esta interfaz, el resto del tráfico originado en Gestión, ncluido el acceso hacia cualquier otra VLAN queda bloqueado por el comportamiento deny-by-default de OPNsense, correspondiente a R08.

| Acción | Protocolos | Origen | Destino | Puertos | Regla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pass | TCP / UDP | LAN net | Any | 53, 123, 443 | R09 |
| Deny | All | LAN net | Any | All | R08 |

### Interfaz OPT1 - Mercantil

Se han creado las reglas correspondientes a R01 (acceso al servidor de expedientes) y R04 (salida a internet), sin ninguna regla de permiso general.
Al igual que en el anterior caso de la interfaz LAN, se crea un alias,  PUERTOS_PERMITIDOS_SERVIDOR de puertos con los necesarios para el acceso hacia el servidor (443 y 445)

| Acción | Protocolos | Origen | Destino | Puertos | Regla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pass | TCP | OPT1 net | 192.168.99.5 | 443, 445 | R01 |
| Pass | TCP | OPT 1 net | Any | 80, 443 | R04 |
| Pass | TCP | OPT 1 net | Any | 53 | R04 |
| Deny | All | OPT 1 net | Any | All | R08 |

El resto del tráfico, hacia el resto de la VLAN de Gestión (firewall, switches) y hacia cualquier otra área jurídica queda bloqueado por defecto, correspondiente a R02 y R03.

## 8.4 Verificación de comportamiento

Para validar el comportamiento de las reglas aplicadas, se expone la siguiente tabla con las pruebas realizadas, en el ANEXO XXX se muestran las evidencias de las correspondientes pruebas.

| Prueba | Origen | Destino | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicación general entre Zona Gestión | Servidor expedientes | 192.168.99.14 (ICMP) | Bloqueado | Bloqueado |
| Conectividad reducida de Zona Gestión | Servidor expedientes | 192.168.99.14 (HTTPS) | Permitido (R09) | Permitido |
| Acceso a servidor expedientes | PC-Mercantil 2 | 192.168.99.5 (445) | Permitido (R01) | Permitido |
| Comunicación entre Vlans | PC-Mercantil 1 | 192.168.99.5 (ICMP) | Bloqueado | Bloqueado |
| Acceso a internet desde Zona Mercantil | PC Mercantil 2 | 8.8.8.8 (443 y DNS) | Permitido (R04) | Permitido |
| Zona Gestión no accede a Zona Mercantil | Servidor expedientes | PC Mercantil 2 | Bloqueado (R08) | Bloqueado |

## X1. Bibliografía de referencia

Alvarez Cedillo, J. A., y Ibarra Balderas, V. M. (2012). El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos. Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://www.redalyc.org/pdf/270/27018888005.pdf

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). (2025, 12 de noviembre). Diagrama de Ishikawa: qué es y cómo aplicarlo en la resolución de problemas. https://www.unir.net/revista/empresa/que-es-diagrama-de-ishikawa/

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis DAFO o FODA: El mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Bubok Publishing. ISBN: 978-84-685-5151-3.
https://www.studocu.com/es/document/universidad-del-pais-vasco/gestion-de-empresas-iii-direccion-estrategica/sanchez-huerta-d-2020-analisis-dafo-o-foda-barcelona-editorial-bubok/94613940

Asana. (2026). SWOT analysis: Examples and templates. https://asana.com/es/resources/swot-analysis

BBVA Innovation Center. (2015). Design Thinking [eBook gratuito en español]. BBVA. https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/10/ebook-cibbva-design-thinking_es_1.pdf

Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-sobre-design-thinking/

Asana. (2026, 2 de abril). Design Thinking Process: Stages, tips, and examples. https://asana.com/es/resources/design-thinking-process

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. Management Review, 70(11), 35–36.
https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1459599

Canva. (s. f.). Diagrama de Gantt: qué es y cómo hacerlo. https://www.canva.com/es_es/pizarra-online/diagrama-gantt/

Atlassian. (s. f.). ¿Qué es un diagrama de Gantt? https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart

Lucid Software Inc. (s. f.). ¿Qué es un diagrama PERT? https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-pert

Salesforce. (s. f.). Diagrama de PERT: qué es, cómo funciona y cómo elaborarlo. https://www.salesforce.com/mx/blog/diagrama-de-pert/

Chandramouli, R., Butcher, M., y Chetal, S. (2023). A Zero Trust Architecture Model for Access Control in Cloud-Native Applications in Multi-Cloud Environments (NIST Special Publication 800-207A). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207A

National Institute of Standards and Technology. (2020). Zero Trust Architecture (NIST Special Publication 800-207). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

GNS3 Project. (s.f.). GNS3 Documentation: The official guide and reference for GNS3. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.gns3.com

EVE-NG Ltd. (s.f.). EVE-NG: The first clientless multivendor network emulation software. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://www.eve-ng.net

Netgate. (s.f.). Virtual LANs (VLANs) — pfSense Documentation. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/vlan/index.html

OPNsense Project. (s.f.). VLAN and LAGG Setup — OPNsense Documentation. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/vlan_and_lagg.html

Open Information Security Foundation (OISF). (s.f.). What is Suricata — Suricata Documentation. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.suricata.io/en/latest/what-is-suricata.html

Open Information Security Foundation (OISF). (s.f.). Quickstart guide — Suricata Documentation. Recuperado el 26 de junio de 2026, de https://docs.suricata.io/en/latest/quickstart.html

Lyon, G. (2009). Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning. Nmap Project. ISBN: 978-0-9799587-1-7. https://nmap.org/book/

CCNA desde Cero. (s.f.). Diagrama de topología de red: qué es y cómo hacer uno paso a paso. Recuperado el 22 de julio de 2026, de https://ccnadesdecero.es/representacion-red-diagrama-de-topologia/

AprendaRedes. (s.f.). Calculadora IP / IP Subnetting. Recuperado el 22 de julio de 2026, de https://www.aprendaredes.com/cgi-bin/ipcalc/ipcalc_cgi1

GNS3. (s.f.). GNS3: The Network Simulation Software. Recuperado el 22 de julio de 2026, de https://www.gns3.com/

CCNA desde Cero. (s.f.). ¿Qué es GNS3? Para qué sirve y cómo instalarlo. Recuperado el 22 de julio de 2026, de https://ccnadesdecero.es/que-es-gns3-como-usarlo/

X2. Anexos

## A. Instalación del entorno

Este anexo documenta el procedimiento completo de instalación y puesta en marcha del entorno de virtualización, ampliando de forma reproducible lo descrito de forma resumida en el apartado 6.1.

### A.1 Instalación de VMware Fusion Pro

Se descarga el instalador desde el sitio oficial de Broadcom/VMware (https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion, gratuito para uso personal, sin necesidad de clave de licencia) y se instala siguiendo el proceso estándar de una aplicación macOS.

### A.2 Descarga e importación de la GNS3 VM

Desde la sección de descargas de gns3.com se obtiene el archivo .ova de la GNS3 VM (https://www.gns3.com/software/download-vm), siendo esta ya unamáquina virtual Ubuntu preconfigurada como servidor de emulación. 
Se importa en VMware Fusion mediante File → Import, se selecciona el archivo descargado. 
Antes del primer arranque se ajustan los recursos, en base a las pruebas y los elementos añadidos a nuestro proyecto necesitaremos mas o menos recursos, se deja la VM con los siguientes:

- RAM: 6 GB

- vCPU: 4

- Se habilita la virtualización anidada: Settings → Processors & Memory → Advanced options → "Enable hypervisor applications in this virtual machine" — imprescindible para que los nodos QEMU internos (OPNsense, Debian) puedan usar aceleración KVM.

Caption

### A.3 Instalación del cliente GNS3

En paralelo, se instala en macOS el cliente gráfico GNS3 (https://www.gns3.com/software/download), cuidando que su versión coincida con la de la GNS3 VM importada para evitar incompatibilidades de protocolo.

### A.4 Conexión cliente-servidor

Al iniciar GNS3 por primera vez, el asistente de configuración solicita indicar el servidor de emulación. Se selecciona la GNS3 VM ya arrancada en VMware Fusion (Edit → Preferences → GNS3 VM), estableciéndose la comunicación entre el cliente local y el servidor (GNS3 VM) a través del adaptador de red "Private to my Mac" (host-only), visible dentro de la GNS3 VM.

Caption

### A.5 Creación del proyecto

Desde el cliente GNS3: File → New blank project, asignando un nombre identificativo. Este proyecto constituye el lienzo sobre el que se construye toda la topología de laboratorio.

Caption

## Anexo B. Importación de appliances

Este anexo documenta el procedimiento seguido para importar en la GNS3 VM las diferentes imágenes de sistema operativo/firmware utilizadas en el laboratorio (OPNsense y Debian), incluyendo las incidencias encontradas durante el proceso, dado que ninguna de ellas se distribuye junto con GNS3 por motivos de licencia, es el propio usuario quien debe descargarlas desde la fuente oficial correspondiente.

### B.1 Procedimiento general de importación

Para cada appliance, el procedimiento seguido es el mismo: File → New template → Install the appliance → Install the appliance from GNS3 server, buscando el nombre del appliance en el listado del Marketplace oficial de GNS3. El asistente comprueba si el archivo de imagen necesario ya está disponible localmente; si no lo está, lo marca como "Missing files" y ofrece un enlace de descarga hacia el mirror oficial correspondiente.

Este estado de "Missing files" no indica ningún error de configuración: es el comportamiento esperado, ya que la plantilla (.gns3a) es únicamente un descriptor de texto (nombre, RAM, adaptadores, checksum esperado) y no incluye la imagen en sí. Una vez descargado o importado el archivo indicado se verifica desde GNS3 el checksum y si es correcto se instala.

### B.2 OPNsense

Se importa la variante nano (imagen de disco cruda, sin necesidad de instalación), en formato .img.bz2. Tras la descarga, es necesario descomprimir el archivo para que GNS3 pueda emparejarlo con la plantilla.

Durante este proceso se detectó que el mirror oficial únicamente conserva la versión más reciente de cada rama (en este caso, 25.7), por lo que en caso de que la versión de la imagen descargada no coincida exactamente con la referenciada por la plantilla, es necesario registrar una nueva versión manualmente (Edit template → pestaña de versiones → New version), asociando el archivo descargado con su checksum real.

Credenciales por defecto: usuario root, contraseña opnsense.

Caption

### B.3 Debian

Se importa la imagen cloud oficial de Debian 12.6 (.qcow2) a través del mismo asistente del Marketplace de GNS3. Al tratarse de una imagen ya preinstalada (no un ISO de instalación), no existe un proceso de instalación interactivo: el sistema arranca directamente.

Credenciales por defecto: usuario debian, contraseña debian.

Un aspecto a tener en cuenta con este tipo de imagen (cloud-amd64) es que utiliza consola serie (ttyS0) en lugar de consola gráfica, por lo que el tipo de consola configurado en GNS3 debe ser telnet, no VNC.

Esta versión se utilizará tanto para el servidor de expedientes, el nodo de auditoría, y como endpoint con puertos concretos abiertos.

Caption

### B.4 Kali Linux

Se intentó importar la imagen oficial mediante el mismo procedimiento, pero la plantilla del Marketplace de GNS3 referenciaba a una versión antigua, siendo imposible descargar la imagen directamente.

Ante esta incidencia, se valoraron dos alternativas:

- Descargar la versión 2026.2 y registrarla manualmente como nueva versión de la plantilla.

- Descartar Kali Linux y reutilizar una imagen Debian adicional con las herramientas de auditoría instaladas, evitando así el peso de un escritorio gráfico completo que no iba a utilizarse.

Se optó por la segunda opción dado que Kali Linux es, en esencia, una distribución basada en Debian con herramientas de seguridad preinstaladas, y el resultado funcional de las auditorías es idéntico instalando las mismas herramientas directamente sobre Debian.

## Anexo C. Configuración de los servicios objetivo de auditoría

Este anexo documenta los comandos ejecutados para instalar y configurar, de forma deliberada y controlada, los servicios que constituyen el objeto de la auditoría del apartado 7, replicando en el laboratorio las debilidades de configuración descritas en el diagnóstico Ishikawa y DAFO.

### C.1 Servidor de expedientes

Para la situación inicial de la red se configura el equipo con la red 192.168.1.250, al pasar a las configuraciones y segmentación de red se modificará por la IP correcta, 192.168.99.5

Configuración de red manual:

sudo nano /etc/network/interfaces

sudo systemctl restart networking

Instalación de servicios:

sudo apt update

sudo apt install -y openssh-server samba vsftpd

sudo systemctl enable --now ssh smbd nmbd vsftpd

SSH — root permitido y contraseña débil:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin yes

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

PasswordAuthentication yes

FTP anónimo:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[archivos-compartidos] path = /srv/archivos-compartidos browseable = yes guest ok = yes read only = no

sudo mkdir -p /srv/publico

sudo chmod 777 /srv/publico

sudo systemctl restart smbd nmbd

FTP anónimo:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

anonymous_enable=YES

sudo systemctl restart vsftpd

Verificación de los servicios locales abiertos:

sudo ss -tulnp

### C.2 Endpoint Debian con servicios Xrdp y Samba

Ante la imposibilidad de obtener una imagen de Windows 10/11 y el consumo de recursos que añadiría una de estas imágenes,, se ha optado por instalar sobre una imagen Debian los servicios xrdp y Samba, reproduciendo la huella de puertos característica de un cliente Windows corporativo (RDP y SMB) ante un escaneo de red.

Servicio xrdp:

sudo apt update sudo apt install -y xrdp samba sudo systemctl enable --now xrdp smbd nmbd

Samba:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[Escritorio] path = /home/debian/Escritorio browseable = yes guest ok = no read only = no

mkdir -p /home/debian/Escritorio sudo systemctl restart smbd nmbd

### C.3 Endpoint de auditoría

Se optó por instalar estas herramientas directamente sobre una imagen Debian, en lugar de utilizar Kali Linux, por los motivos expuestos en el Anexo B.4.

sudo apt update

sudo apt install -y nmap

## Anexo D. Resultados completos de la auditoría Nmap (PRE)

Este anexo recoge la salida íntegra de los escaneos Nmap ejecutados en la fase PRE-segmentación (apartado 7), complementando las tablas-resumen presentadas en el cuerpo del documento con el detalle completo de cada comando

### D.1 Descubrimiento de hosts

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

### D.2 Servidor de expedientes

A continuación se exponen los comandos nmap y las verificaciones manuales de acceso a los servicios configurados.

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.250

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.250 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:05 UTC Nmap scan report for 192.168.1.250 Host is up (0.0035s latency). Not shown: 65531 closed tcp ports (reset) PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 3.0.3 ¦ ftp-syst: ¦ STAT: ¦ FTP server status: ¦ Connected to ::ffff:192.168.1.253 ¦ Logged in as ftp ¦ TYPE: ASCII ¦ No session bandwidth limit ¦ Session timeout in seconds is 300 ¦ Control connection is plain text ¦ Data connections will be plain text ¦ At session startup, client count was 4 ¦ vsFTPd 3.0.3 - secure, fast, stable ¦_End of status ¦_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230) 22/tcp open ssh OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0) ¦ ssh-hostkey: ¦ 256 269ea87447695c6d455a4d4ad179919d (ECDSA) ¦_ 256 11d8806a5abee2230ef1a0f94972021a (ED25519) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4.6.2 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4.6.2 MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown) Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel Host script results: ¦_clock-skew: -1s ¦ smb2-security-mode: ¦ 311: ¦_ Message signing enabled but not required ¦_nbstat: NetBIOS name: DEBIAN, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 000000000000 (Xerox) ¦ smb2-time: ¦ date: 2026-07-22T12:05:43 ¦_ start_date: N/A Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ . Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.18 seconds

sudo nmap --script ftp-anon,smb-enum-shares,smb-security-mode -p 21,22,139,445 192.168.1.250 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:09 UTC Nmap scan report for 192.168.1.250 Host is up (0.0036s latency). PORT STATE SERVICE 21/tcp open ftp ¦_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230) 22/tcp open ssh 139/tcp open netbios-ssn 445/tcp open microsoft-ds MAC Address: 0C:2A:3A:28:00:00 (Unknown) Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.54 seconds

ssh root@192.168.1.250

smbclient -L //192.168.1.250 -N Sharename Type Comment --------- ---- ------- print$ Disk Printer Drivers archivos-compartidos Disk IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.17.12-Debian) nobody Disk Home Directories SMB1 disabled -- no workgroup available smbclient //192.168.1.250/archivos-compartidos -N Try "help" to get a list of possible commands. smb: \> help ? allinfo altname archive backup blocksize cancel case_sensitive cd chmod chown close del deltree dir du echo exit get getfacl geteas hardlink help history iosize lcd link lock lowercase ls l mask md mget mkdir more mput newer notify open posix posix_encrypt posix_open posix_mkdir posix_rmdir posix_unlink posix_whoami print prompt put pwd q queue quit readlink rd recurse reget rename reput rm rmdir showacls setea setmode scopy stat symlink tar tarmode timeout translate unlock volume vuid wdel logon listconnect showconnect tcon tdis tid utimes logoff .. ! smb: \>

ftp 192.168.1.250 Connected to 192.168.1.250. 220 (vsFTPd 3.0.3) Name (192.168.1.250:debian): anonymous 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> help Commands may be abbreviated. Commands are: ! epsv6 mget preserve sendport $ exit mkdir progress set account features mls prompt site append fget mlsd proxy size ascii form mlst put sndbuf bell ftp mode pwd status binary gate modtime quit struct bye get more quote sunique case glob mput rate system cd hash mreget rcvbuf tenex cdup help msend recv throttle chmod idle newer reget trace close image nlist remopts type cr lcd nmap rename umask debug less ntrans reset unset delete lpage open restart usage dir lpwd page rhelp user disconnect ls passive rmdir verbose edit macdef pdir rstatus xferbuf epsv mdelete pls runique ? epsv4 mdir pmlsd send ftp> dir 229 Entering Extended Passive Mode (¦¦¦9333¦) 150 Here comes the directory listing. 226 Directory send OK.

### D.3 Endpoint Debian con servicios Xrdp y Samba

Del mismo modo que con el anterior equipo, se exponen los comandos nmap y las verificaciones manuales de acceso a los servicios configurados.

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.47 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:18 UTC Nmap scan report for 192.168.1.47 Host is up (0.0024s latency). Not shown: 65531 closed tcp ports (reset) PORT STATE SERVICE VERSION 22/tcp open ssh OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0) ¦ ssh-hostkey: ¦ 256 269ea87447695c6d455a4d4ad179919d (ECDSA) ¦_ 256 11d8806a5abee2230ef1a0f94972021a (ED25519) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4.6.2 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4.6.2 3389/tcp open ms-wbt-server xrdp MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown) Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel Host script results: ¦_nbstat: NetBIOS name: DEBIAN, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 000000000000 (Xerox) ¦ smb2-time: ¦ date: 2026-07-22T12:18:38 ¦_ start_date: N/A ¦ smb2-security-mode: ¦ 311: ¦_ Message signing enabled but not required Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ . Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.60 seconds

sudo nmap -sV -sC -p- -Pn -T4 192.168.1.47

sudo nmap --script ssh-auth-methods,ssh2-enum-algos,smb-enum-shares,smb-security-mode,rdp-enum-encryption,rdp-ntlm-info -p 22,139,445,3389 192.168.1.47 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-22 12:24 UTC Nmap scan report for 192.168.1.47 Host is up (0.0033s latency). PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh ¦ ssh2-enum-algos: ¦ kex_algorithms: (12) ¦ sntrup761x25519-sha512 ¦ sntrup761x25519-sha512@openssh.com ¦ curve25519-sha256 ¦ curve25519-sha256@libssh.org ¦ ecdh-sha2-nistp256 ¦ ecdh-sha2-nistp384 ¦ ecdh-sha2-nistp521 ¦ diffie-hellman-group-exchange-sha256 ¦ diffie-hellman-group16-sha512 ¦ diffie-hellman-group18-sha512 ¦ diffie-hellman-group14-sha256 ¦ kex-strict-s-v00@openssh.com ¦ server_host_key_algorithms: (4) ¦ rsa-sha2-512 ¦ rsa-sha2-256 ¦ ecdsa-sha2-nistp256 ¦ ssh-ed25519 ¦ encryption_algorithms: (6) ¦ chacha20-poly1305@openssh.com ¦ aes128-ctr ¦ aes192-ctr ¦ aes256-ctr ¦ aes128-gcm@openssh.com ¦ aes256-gcm@openssh.com ¦ mac_algorithms: (10) ¦ umac-64-etm@openssh.com ¦ umac-128-etm@openssh.com ¦ hmac-sha2-256-etm@openssh.com ¦ hmac-sha2-512-etm@openssh.com ¦ hmac-sha1-etm@openssh.com ¦ umac-64@openssh.com ¦ umac-128@openssh.com ¦ hmac-sha2-256 ¦ hmac-sha2-512 ¦ hmac-sha1 ¦ compression_algorithms: (2) ¦ none ¦_ zlib@openssh.com ¦ ssh-auth-methods: ¦ Supported authentication methods: ¦ publickey ¦_ password 139/tcp open netbios-ssn 445/tcp open microsoft-ds 3389/tcp open ms-wbt-server ¦ rdp-enum-encryption: ¦ Security layer ¦ CredSSP (NLA): SUCCESS ¦ CredSSP with Early User Auth: SUCCESS ¦ Native RDP: SUCCESS ¦ RDSTLS: SUCCESS ¦ SSL: SUCCESS ¦ RDP Encryption level: High ¦ 128-bit RC4: SUCCESS ¦_ RDP Protocol Version: RDP 5.x, 6.x, 7.x, or 8.x server MAC Address: 0C:86:53:CA:00:00 (Unknown) Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.39 seconds

## Anexo E. Acceso a la interfaz web de OPNsense

Este anexo documenta el proceso completo seguido para acceder a la interfaz web de administración de OPNsense, incluyendo el intento inicial de acceso a través de la propia red LAN del laboratorio con el equipo MAC propio, y la solución final adoptada a través de la interfaz WAN, mencionada de forma resumida en el apartado 8.2.

### E.1 Intento inicial. Puente de red mediante nodo Cloud (LAN)

El planteamiento inicial consistía en dar a la GNS3 VM una dirección IP dentro de la red del laboratorio (192.168.1.0/24, posteriormente 192.168.99.0/28 tras la segmentación), mediante un nodo Cloud de GNS3 enlazado a una interfaz de red de la propia GNS3 VM y cableado al conmutador de la topología, para después establecer un túnel SSH desde el equipo anfitrión hasta dicha IP.

El procedimiento seguido era el siguiente:

- Adición de un nodo Cloud, enlazado inicialmente a la interfaz de gestión eth0 (adaptador "Private to my Mac" de VMware Fusion) y cableado al conmutador principal.

- Asignación manual de IP a dicha interfaz: sudo ip addr add 192.168.1.99/24 dev eth0.

- Verificación de conectividad mediante ping, sin éxito (Destination Host Unreachable).

Al no obtener conectividad se realizaron los siguientes diagnósticos:

| Comprovación realizada | Resultado |
| --- | --- |
| Activar el modo promiscuo de VMware Fusion | Autorizado tras la solicitud de contraseña del sistema. Sin resolver el problema |
| tcpdump en la interfaz LAN de OPNsense (vtnet0) durante el ping | Tráfico ARP visible y resuelto correctamente en ambos sentidos. Ningún paquete ICMP llegaba |
| Reglas de iptables (cadenas LIBVIRT_OUT, LIBVIRT_FWO) en la GNS3 VM | Sin reglas de bloqueo relevantes para el tráfico afectado |
| Caché ARP/vecinos (ip neigh) | Entrada en estado FAILED para la puerta de enlace. Vaciada con ip neigh flush, sin resolver el problema |
| Adaptador de red dedicado y aislado (tercer adaptador de red en VMware Fusion, interfaz eth2, evitando que la interfaz de gestión cumpliera doble función) | Mismos resultados anteriores, sin resolver el problema |

Tras agotar estas vías de diagnóstico sin resolución, se descartó esta aproximación para el desarrollo, buscando alternativas que pudieran cumplir la necesidad de acceso.

### E.2 Solución adoptada: acceso mediante la interfaz WAN

Se identificó que la red asociada a la interfaz WAN de OPNsense (192.168.42.0/24) sí es directamente alcanzable desde la GNS3 VM, al tratarse de una red completamente virtual interna al propio motor de emulación, sin depender de ningún adaptador físico ni de modo promiscuo.

Se sigue el siguiente procedimiento para finalmente, poder acceder a la gestión web:

- Verificación de la causa del bloqueo inicial:Un primer intento de habilitar una regla de paso en WAN hacia el puerto 443 no tuvo efecto, debido a la opción <blockpriv>1</blockpriv> presente por defecto en la configuración de la interfaz WAN, que descarta automáticamente cualquier origen con direccionamiento privado (asumiendo, como es habitual, que el WAN da hacia internet y no hacia una red privada como en este laboratorio).

Edición de la configuración (consola OPNsense, opción 8, Shell): Acceso a la consola de OPNsense, acceder a opción 8, Shell y revisar fichero/conf/config.xml. Eliminar la linea <blockpriv>1</blockpriv> dentro de WAN.

<blockpriv>1</blockpriv>

- Creación de regla en WAN: En el mismo fichero /conf/config.xml crear una regla de acceso WAN (todo el apartado añadido dentro de <rule> […] </rule>)

- Aplicar cambios con:

configctl interface reconfigure wan configctl filter reload

- Levantar túnel SSH desde equipo anfitrión a la VM GNS3:

ssh -L 8443:192.168.42.239:443 gns3@192.168.254.128

- Acceso desde navegador web a gestión:

https://localhost:8443